附件：11-1

财政支出项目绩效评价自评报告

（市属医院基本建设专项经费）

一、项目概况

（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

根据市政府常务会议纪要精神和十三五医疗卫生规划，继续加大对市属医疗机构基本建设投入，改善患者就医环境的要求，2016年度市财政安排市属医院基本建设专项经费17000万元，拟开展建设项目不少于5个，项目实施后预计市属医院门诊达640万人次，住院15万人次项目，床位数达6200张以上，医院业务用房面积不少于31.5万㎡。

（二）项目执行基本情况

1、2016年度市财政安排市属医院基本建设专项经费17000万元，项目资金实际使用7604.1万元，占年度预算经费的44.73%。

2、为保障项目实施我委制定《福州市卫生计生服务体系建设项目管理办法》，规信处全程监控项目进展，做到每月一会、每周一汇报，要求各项目要按照政府采购相关规定，严格做好招投标工作。

3、截止年度共开展6个建设项目，投资资金7604.1万元，完成年度预算经费的44.73%，2016年市属医院门诊量达556.24万人次，住院14.29万人次，市属医院床位数达到5926张，业务用房面积达32.7万㎡。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价得分85.95分，等级为良。

（二）项目绩效目标实现情况分析

项目绩效目标期初共设置5类7项目标，项目执行时间、当年建设项目数、市属医院业务用房面积等目标已实现。分别为：

| 绩效目标分类（二级） | 绩效目标内容 （三级） | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时效目标 | 项目执行时间 | 2015年项目当年完成 | 2016年全年 | 完成 |
| 成本目标 | 项目投入资金 | 2015年15000万元 | 2016年17000万元 | 7604.1万元 |
| 数量目标 | 当年建设项目数 | 2015年6个 | 2016年≧5个 | 完成 |
| 社会效益目标 | 市属各医院年度就医人数—门诊人次 | 2014年门诊584.18万人次（实际数） | 2016年不低于640万人次 | 2016年门诊556.24万人次 |
|  | 市属各医院年度就医人数—住院人次 | 2014年住院14.23万人次（实际数） | 2016年不低于15万人次 | 2016年住院14.29万人次 |
| 可持续影响目标 | 市属医院床位数 | 2014年底5886张 | 2016年不低于6200张 | 2016年达到5926张 |
|  | 市属医院业务用房面积 | 2014年底30.79万㎡ | 2016年≧31.5万㎡ | 2016年达到32.7万㎡ |

三、存在问题

财政支出绩效评价是一项创新性工作，基建项目的相关配套机制和制度还有待于进一步完善，绩效评价指标体系还有待于进一步优化，绩效目标与绩效评价指标的衔接还有有待于进一步提高。

1、基础设施建设项目前期工作进展较慢，无法按计划开始施工。

2、项目不成熟的列入年初预算，执行时间存在问题。

3、医院专业基建人员少，前期手续经验不足。

四、有关建议

1、2017年从年初预算开始就要求各单位开始做好前期工作，项目成熟的才列入年度预算。

2、引进代建机制，加快基础设施建设项目实施进展，对于基础设施建设项目我委要求全部实行代建制。

3、要求各家医院将项目倒排进度，严格按序时进度完成。

附件：11-2

财政支出项目绩效评价自评报告

（计划生育奖励扶助）

一、项目概况

（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

计划生育奖励扶助政策是《中华人民共和国人口与计划生育法》、《福建省人口与计划生育条例》等法律法规规定的给予遵守计划生育政策家庭的奖励。目前，计划生育奖励、扶助政策包括：独生子女法定奖励、二女扎法定奖励、独生子女家庭死亡伤残扶助、计生低保家庭补助、农村部分计生家庭奖励扶助、一女放弃生育贡献奖、城镇部分计划生育家庭奖励扶助、农村二女夫妇奖励等。2016年，拟投入资金2745万元，对计划生育各类人群进行奖励补助。通过奖励扶助政策的实施，提高计划生育家庭的家庭发展能力，引导群众自觉遵守计划生育，进一步促进计划生育政策的实施。

（二）项目执行基本情况

1、项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位及支出情况

本项目申报金额2745万元，预算批复2745万元，实际到位2745万元，支出2577.1万元，结余167.9万元。

2、为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况

为保障项目实施，计划生育各项奖励优惠政策均制定实施细则及管理，包括《农村部分计划生育奖励扶助制度实施细则》、《福建省农村部分计划生育家庭贡献奖励制度实施细则》、《福建独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度实施意见》、《福建省计划生育专项补助经费管理办法》等。

3、项目绩效总目标。

计划生育奖励、扶助政策绩效总目标是2016年计划生育奖励、扶助补助县区数不低于12个；计划生育奖励、扶助总人次不低于10万人次。

二、自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

2016年计划生育奖励、扶助政策项目绩效评价得分为87.96分，评价等级为良好。

（二）项目绩效目标实现情况分析

项目绩效目标期初共设置3类4项目标，除市级投入资金外均已实现。分别为：

| 绩效目标分类（二级） | 绩效目标内容 （三级） | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本目标 | 市级投入资金 | 2015年2185 | 2016年2745 | 2577.1 |
| 数量目标 | 计划生育奖励、扶助补助县区数 | 2015年12个 | 2016年不低于12个 | 12个 |
| 数量目标 | 计划生育奖励、扶助总人次 | 2015年10.47万人次 | 2016年不低于10万人次 | 18.9万人次。 |
| 可持续影响目标 | 政策符合率（计生年度内符合政策出生人数/计生年度总出生人数*100%） | 福州市政府与省政府签订的2016年度计生目标责任书 | 100%达到2016年度计生目标责任书要求（90%） | 93.70% |

三、存在问题：年初经费预算准确度不够准确。

四、有关建议：要求各县（市）区进一步做好对本辖区符合奖扶政策的人员的审核，认真统计年度的奖扶人数。

附件：11-3

财政支出项目绩效评价自评报告

（基本公共卫生服务对县区补助）

一、项目概况

实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自2009年启动以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定的成效。根据《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于做好2016年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（闽卫基层〔2016〕131号），2016年福州市实施12类45项国家基本公共卫生服务项目，免费为城乡居民提供包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、65岁及以上和0～36个月儿童中医药健康管理、结核病患者健康管理等服务；2016年人均基本公共卫生服务经费补助标准由40元提高至45元，将基本公共卫生服务项目中50%左右的事务性工作交由村卫生所承担。

2016年，我市将基本公共卫生服务政府补助标准从2015年的每常住人口每年40元提高到45元，本年度计算人口数为701万人。由省市县三级财政配套下达，依据2015年省级下达我市各县（市）区基本公共卫生服务任务、补助经费标准和配套比例，市级财政按照80％比例于第一季度预拨2016年城市社区基本公共卫生配套补助经费，共计1869.63万元。剩余20%补助经费于第四季度下达计460.91万元，2016年基本公共卫生市级补助经费实际到位2330.54万元，支出合计2330.54万元。

通过对基本公共卫生服务的各项投入，提高基层医疗卫生机构基本公共卫生服务水平，促进基本公共卫生服务均等化，提升全民健康水平。

二、自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

2016年福州市基本公共卫生服务对县区补助绩效评价得分为93.13分，评价等级为优。

（二）项目绩效目标实现情况分析

项目绩效目标期初共设置4类9项目标，均已实现。分别为：

| 绩效目标分类（二级） | 绩效目标内容 （三级） | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时效目标 | 项目执行时间 | 2016年项目当年完成 | 2016年全年 | 已完成 |
| 成本目标 | 项目投入资金 | 2015年2060万元 | 2016年预算2360万元（支出实现率不低于90%） | 2016年实际支出2330.54万元 |
|  | 五城区补助标准 | 《中共福州市委 福州市人民政府关于开展2016年为民办实事工作的通知》 | 10元/人 | 11.25元/人 |
|  | 福清、长乐、闽侯补助标准 |  | 2元/人 | 2.25元/人 |
|  | 连江、罗源补助标准 |  | 6.5元/人 | 7.31元/人 |
|  | 闽清、永泰补助标准 |  | 8元/人 | 9元/人 |
| 数量目标 | 补助县（市）、区数量 | 2015年12个 | 2016年12个 | 2016年12个 |
| 可持续影响目标 | 受益的基层医疗卫生机构数 | 2015年173家 | 2016年不低于173家 | 2016年173家 |
|  | 县区基层医疗卫生机构可提供的基本公共卫生服务项目种类 | 《国家基本公共卫生服务规范(2011年版)》、《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于做好2015年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》 | 12类44项 | 12类45项 |

三、存在问题及改进建议

1、资金下拨的及时性问题。部分县（市）区未严格按规定及时足额下达本级配套资金并按季度预拨。改进建议：县级卫计、财政部门应建立有效的沟通协调机制，建立基本公共卫生服务项目资金配套和拨付机制，根据有关规定，及时足额核算本级配套资金，按照规定的时限下达基层医疗卫生机构用于开展基层公共卫生服务。市级项目工作考核加强对资金配套补助的及时性的核查，对于存在的问题予以通报，并督促整改到位。

2、资金支出合规性问题。《福建省财政厅 福建省卫生厅关于印发福建省基本公共卫生服务项目补助资金管理办法的通知》（闽财社〔2011〕28号）对基本公共卫生服务项目支出尚缺乏详细明确的支出细项，涉及知识和技术性劳务项目未能列支，导致基层医疗卫生机构普遍出现项目资金沉淀。改进建议：省市级财政、卫生部门加快进度出台基本公共卫经费详细、具体的使用规定，且应当包含知识和技术性劳务项目的人员劳务经费，且不应受绩效工资总量限制，以充分调动基层人员开展基本公共卫生服务工作的积极性。

3、资金被挤占的问题。部分欠发达地区，未按照乡镇卫生院实际在编在岗的从事基本公共卫生服务人员来核定从基本公共卫生资金的列支人员经费，而是按照卫生院从事基本公共卫生服务人员人数的上限来扣减人员经费的经常性拨补，导致基层从基本公共卫生服务经费超额支出人员经费，从而影响基本公共卫生服务的开展。部分县（市）区未专门预算安排县级基本公共卫生服务的培训、督导、考核经费，导致县级开展基本公共卫生服务的培训、督导、考核等工作产生的费用由基层医疗卫生机构从基本公共卫生服务经费中支出。改进建议：督促相关县区不得冲抵编制数人员经费的财政经常性拨补，专门安排县级项目培训、督导、考核经费。

4、项目资金账目规范化问题。有的基层单位至今仍未实行会计电算化，会计人员不会用电脑，依然以手工做账，不写摘要，且未按规定逐笔登记经济业务，而是按整个月汇总成一笔支出项目进行会计核算。改进建议：充实基层医疗卫生机构会计人才，加强培训，按规定规范会计核算。

5、村级基本公共卫生服务项目实施和经费落实问题。2016年，全市平均村卫生所和社区卫生服务站开展基本公共卫生服务项目获得的项目经费补助较低。究其原因，我市乡村医生队伍出现人员队伍老化、知识水平相对低下、操作电脑等信息化设备的能力有限，未能完成相应的村级基本公共卫生服务任务，从而未能获得省级规定比例的项目补助资金。改进建议：省级卫计、财政部门应当从客观实际出发，适当下调由村级承当的工作量和补助经费比例值。加大乡村医生队伍建设力度，提升村级基本公共卫生服务能力水平。

附件：11-4

财政支出项目绩效评价自评报告

（市级临床重点专科建设）

一、项目概况

根据《中共福州市委  福州市人民政府关于印发福州市深化医药卫生体制改革试点实施方案的通知》（榕委发〔2015〕5号）精神，我市于2015年启动市级临床重点专科建设项目（西医类别）工作。2015年8月，我委和是财政局联合出台了《福州市临床重点专科建设项目管理办法》（榕卫医〔2015〕100号），每个市级临床重点专科建设项目由市级财政安排500万元补助，项目单位要按照不低于财政补助资金1:1的比例安排配套经费。每年市级财政安排750万元用于3个市级临床重点专科建设启动资金，每个专科250万元。通过优先支持我市具有较高技术水平和发展潜力的临床专科，进一步加强临床能力建设和创造性临床应用性研究，推动临床学科发展和成果转化，使其发展为区域性医疗技术领先、专科优势明显、辐射能力较强、科研能力提升、教学水平提高和具备较强的解决疑难、复杂、危重病能力，达到国家或省级临床重点专科建设标准，专科项目的诊治技术、专科规模、病人收治数、治疗效果等在全省先进，部分达国内领先。

二、自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级。

2016年福州市市级临床重点专科（西医类别）建设项目绩效评价得分为85.30分，评价等级为良好。

（二）项目绩效目标实现情况分析

项目绩效目标期初共设置4类6项目标，均已实现。分别为：

| 绩效目标分类 （二级） | 绩效目标内容 （三级） | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时效目标 | 项目执行时间 | 2015年项目当年完成 | 2016年全年 | 2016年9月 |
| 成本目标 | 项目投入资金 | 2015年1000万元 | 2016年1050万元 | 1050万元 |
| 成本目标 | 配套资金到位率 | 市卫计委、市财政局《福州市临床重点专科建设项目管理办法》（榕卫医〔2015〕100号） | 项目单位按1：1，100%到位 | 已到位 |
| 数量目标 | 补助开展临床重点专科及学科建设的市级医院数 | 2015年3家（传染病院、市二医院、结核病院） | 2016年不低于2家 | 3个 |
| 可持续影响目标 | 扶持市级临床重点专科数 | 2015年3个（传染病院感染病科、市二医院骨科、结核病院结核病科） | 2016年不低于3个 | 3个 |
| 可持续影响目标 | 扶持市级重点学科数 | 2015年1个 | 2016年1个 | 1个 |

三、存在问题

1、由于重点专科建设的特殊性，建设周期长，在产出和效益上与其他类别项目有很大不同，如经济效益和环境效益是无法量化体现的，年度效益也是无法量化体现的，在个性指标设置时，无法设置更多的指标。

2、个性指标设置上存在较多的条件限制，如适用于发改部门立项、批复概算的项目、适用于采购类项目、适用于当年完工验收的基建工程项目、适用于市重点项目等，指标设置匹配度低。

四、有关建议

1、建议对市级重点专科建设项目的绩效评价以建设周期为单位进行评价。

2、设置个性化评价指标时能否减少条件限制，使指标设置的匹配度更高，更能体现项目建设成效。

附件：11-5

财政支出项目绩效评价自评报告

（行政事业单位离休保健对象医疗经费）

一、项目概况

（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据榕财社指〔2016〕8号文件精神，行政事业单位离休、保健对象医疗经费项目列入2016年项目绩效评价。行政事业单位离休、保健对象医疗经费项目由福州市干部保健委员会办公室负责实施。福州市干部保健委员会办公室承担福州市干部保健委员会的日常工作，负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。几年来，在市委、市政府的领导和关怀下，随着卫生事业的不断发展，干部保健工作也得到了较大的改善，市级定点医院有市一医院、市二医院、市六医院、市七医院、市八医院、市中医院、福州神经精神病防治院、福州肺科医院、市皮肤病院、市传染病院共十家。省级定点医院由原来的一家扩大至省立医院、协和医院、附一医院、南京军区福州总院和省人民医院共5家。保健对象医疗费用按照规定范围内实行实报实销原则。

（二）预期投入情况及实施后达成的主要效益

2016年行政事业单位离休、保健对象医疗经费项目预算投入11600万元，实际支出9918.29万元，为市级保健干部提供了优质便捷的诊疗报销服务，受到了我市保健干部的一致好评。

二、自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

2016年行政事业单位离休、保健对象医疗经费项目绩效自评得分为88.62分，评价等级为良好。

（二）项目绩效目标实现情况分析

项目绩效目标期初共设置5类6项目标，均已实现。分别为：

| 绩效目标分类 （二级） | 绩效目标内容 （三级） | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时效目标 | 项目执行时间 | 2015年项目当年完成 | 2016年全年 | 2016年全年 |
| 成本目标 | 项目投入资金 | 2015年投入11000万元 | 2016年投入11600万元 | 11600万元 |
| 数量目标 | 市直行政事业单位保健对象参保人数 | 2015年2741人（截至2015年11月实际数） | 2016年不低于0.27万人 | 0.28万人 |
| 数量目标 | 市直保健对象医疗费用报销人次数 | 2015年112309人次（截至2015年11月实际数） | 2016年不低于12万人次 | 12.03万人 |
| 社会效益目标 | 行政事业单位离休、保健对象医疗覆盖率（纳入保障的离休、保健对象数/离休、保健对象人员总数） | 2015年100% | 2016年100% | 2016年100% |
| 服务对象满意度 目标 | 保健对象满意度 | 2015年90% | 2016年不低于90% | 2016年95% |

三、存在问题

1、医疗费用逐年增长。由于享受保健待遇对象年龄逐年上升，正处于发病高峰期，服务对象主要为保健、离休人员，年事已高，病种增多，就诊次数的增加，特殊用药的增多，又因新医改政策检查费以及医疗服务价格均有提高，不同程度地导致医疗费用上涨。

2、定点医院医疗费用结算较慢。由于定点医院实行按季结算，一般要在季度终了一至两个月，才能收集完成定点医院医疗费用，导致结算进度较慢。

3、人员配备有待增加。行政事业单位离休、保健对象医疗经费项目由于资金量较大，需要审核的内容较多且有一定专业性要求，我办目前含领导在内正式编制人员仅有3名。

四、有关建议

1、对于医疗费用增长的问题，我们将加强保健干部的医药费审核和报销工作，减少未经审批在药店购药等现象。同时，加强对市级定点医院的管理，及时通报违规情况，扣除违规费用。

2、对于定点医院医疗费用结算较慢的问题，我们会加强对定点医院报账的督促，及时审核定点医院医疗费用上报财政拨款，以加快资金使用进度。

3、对于人员配备的问题，我们会加大力度呼吁有关部门增加编制，增加专业人员配合审核医疗费用，以利于项目更好地开展。

附件：11-6

财政支出项目绩效评价自评报告

（市中医院设备购置）

一、项目概况

福州市中医院是福州市唯一一所公立性三级甲等中医院，编制床位400张，开设有外科、骨伤科、妇产科、内儿科、针灸科、推拿科、急诊科、重症医学科、耳鼻喉科、眼科、放射科、功能检查科、检验科等37个临床医技科室，平均年门诊量约65万人次，年实际占用总床日数达10万床日以上，年住院病人手术人次数约2400多人次以上，2016年医疗收入2.11亿元。2015年我院磁共掁成像系统(MRI)向省、市卫计委申请报批乙类大型设备配置许可，2015第四季度获得批复。

2016年本项目申报金额1200万元，预算批复1200万元，其中财政预算拨款700万元，2016年度采购核磁共振成像系统（MRI）1套，政府采购中标价1198.50万元，当年已支出，完成年度绩效目标。

二、自评结论

1、项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价得分86.8分，等级为良好。

2、项目绩效目标实现情况分析

项目绩效目标期初共设置5类6项目标，除项目投入资金和年度诊疗人次实际完成值接近绩效目标值外，其余均已实现。分别为：

| 绩效目标分类 （二级） | 绩效目标内容 （三级） | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时效目标 | 项目执行时间 | 2015年项目当年完成 | 2016年全年 | 2016年已完成 |
| 成本目标 | 项目投入资金 | 2015年400万元 | 2016年1200万元 | 2016年完成1198.50万元 |
| 数量目标 | 采购设备数量 | 2015年3套（高清电子胃肠镜、彩色多普勒超声诊断仪、内镜氩气刀） | 2016年1套[核磁共振成像系统（MRI）] | 2016年采购1套[核磁共振成像系统（MRI）] |
| 经济效益目标 | 年度医疗服务收入 | 2015年1-11月15334.69万元 | 2016年不低于17000万元 | 2016年度医疗服务收入21089.18万元 |
| 社会效益目标 | 年度诊疗人次 | 2015年1-11月496114人次 | 2016年不低于60万人次 | 2016年诊疗人次54.62万人次 |
| 社会效益目标 | 年度住院人次 | 2015年1-11月4604人次 | 2016年不低于7000人次 | 2016年住院人次7038人次 |

三、存在问题及改进建议

1、核磁共振成像系统由于它特殊的工作原理，为了避免外界对它的射频干扰，也为了防止磁共振设备对周围其他设备的射频干扰，磁共振设备安装场地要求比较高，工期较长。改进建议：积极与相关部门协调、配合，改变工作方法，调整工作思路，变被动为主动，促进项目的快速进行。

2、本项目的采购计划6月底上报部门审批，7月份开始政府招标采购实行全程电子化管理，新的流程需要磨合期，招标流程进展较慢。改进建议：加强预算绩效的时效性监控管理，预计可能出现的问题，做好充裕的时间安排。

附件：11-7

财政支出项目绩效评价自评报告

（传染病院中心实验室建设）

一、项目概况

福建省联合创新重点实验室由我院与第二军医大学东方肝胆外科医院（国家肝癌科学研究中心）、泰普生物科学（中国）有限公司三方共同合作建设 ，是以肝胆疾病为攻关对象的“产、学、研、用”四位一体的高科技创新平台。实验室主要开展与肝胆疾病相关的基础和应用研究，肝胆疾病的诊断和治疗新技术、新方法的产业化转化、临床应用和推广等。近年来，在市委、市政府的正确领导下，在市卫计委、市财政局的指导帮助下，不断推进重点实验室建设，高水平搭建与肝病的基础研究、临床研究及流行病研究相关的科技平台：肝病转化医学研究平台；肝病临床诊疗研究平台；肝病流行病学研究平台；肝病生物信息样本库平台。

本项目用于实验室设备采购，主要用途为肝癌等肝病相关基础医学研究、肝病相关诊疗技术开发及临床应用推广。项目申报金额1520万元，其中：财政拨款1000万元，使用上年度财政结转资金56.49万元，自筹经费513.61万元，全年实际到位1570.1万元，用于购置实验室设备支出1570.1万元，完成年度绩效目标。

二、自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分96.7分，等级为优。

（二）项目绩效目标实现情况分析

2016年度本项目绩效目标期初共设置7类9项目标，均已完成。分别为：

| 绩效目标分类 （二级） | 绩效目标内容 （三级） | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时效目标 | 项目执行时间 | 2015年项目当年完成 | 2016年1-12月 | 2016年12月 |
| 成本目标 | 项目投入资金 | 2015年900万 | 2016年1520万元 | 1570.1万元 |
| 数量目标 | 采购设备数量 | 015年4套（质谱仪、电位分析仪、离心浓缩仪、红外光谱仪） | 2016年6套（激光显微切割系统、超高压液相色谱仪、数字PCR系统、小动物荧光活体成、Waters液相色谱仪、、分选型流式细胞仪） | 2016年采购13套（多功能显微成像自动注射系统、分选式流式细胞仪、超高压液相色谱仪、全自支荧光原位杂交仪、血液低温操作台、医用冰箱、激光捕获显微切割系统、自动细胞计数仪、定量PCR系统、 数字PCR系统、全自动医用PCR分析系统、微生物质谱检测系统、相差显微镜等） |
| 经济效益目标 | 新购设备年度新增医疗服务收入 | 2015年2万元 | 2016年不低于20万元 | 新增医疗服务收入为22.644万元 |
| 社会效益目标 | 实验结果服务对象数-科研单位 | 2015年2家 | 2016年不低于5家 | 外服务科研单位12家 |
| 可持续影响目标 | 肝癌分子诊断病例 | 2015年5例 | 2016年不低于50例 | 543例 |
| 可持续影响目标 | 入选国家级，省级课题数 | 2015年2项 | 2016年不低于3项 | 18个 |
| 服务对象满意度目标 | 外部科研单位满意度 | 2015年100% | 2016年100% | 100% |
|  | 内部科研单位满意度 | 2015年100% | 2016年100% | 100% |

三、存在问题

1、由于目前肝病分子诊断项目还不属于医保范围之内，需要患者自费，开展相关检测的临床病例尚不够集中，导致多数大型仪器设备运行成本较高。

2、随着实验室对外开放平台的不断完善，越来越多外单位科研工作者涌入本实验室，部分仪器设备存在供不应求，同时开展对外开放的在编人员28名，且多数在编人员有自身的科研任务，对外开放的业务规模与仪器设备、人员配备不匹配。

四、有关建议

1、积极推进肝病分子诊断相关项目在国内各医院及肝病诊疗机构的临床应用推广，同时加大相关检测项目的医保投入，增加患者的补偿报销比例。

2、继续推进实验室硬件平台建设，缓解部分仪器设备供不应求的问题；加强对外开放人才队伍建设，积极探索对外开放管理创新模型，有效提高对外开放服务水平。

3、项目实施过程中，应加强各个部门包括财政部门、项目执行门、项目主管部分之间的沟通与协调，保证项目按预期完成既定目标。

4、实验室建设与运行中，应加强开展对外开放，尤其增加大型仪器设备的对外开放与共享，应利用福建省大型科学仪器设备协作共用网继续将大型仪器设备共享至该网络，以提高大型仪器设备的机时利用率，提升实验室对外服务水平。

附件：11-8

财政支出项目绩效评价自评报告

（儿童医院设备采购）

一、项目概况

2016部门预算安排福州儿童医院设备购置公共预算专项经费1300万元，医院将该款用于购置彩色多普勒超声诊断仪、无影灯、手术床、麻醉机、呼吸机、转运呼吸机、动态脑电图仪、数字化胃肠造影机等。设备采购预算1445万元，经公开招标中标价1397.20万元，项目已在2016年实施完毕，所有设备均已完成政府采购及招投标手续签订购置合同，均已验收并投入使用，设备质量符合要求，目前运行情况良好。

二、自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

本项目自评得分为88.61分，等级为良好。

（二）项目绩效目标实现情况分析

项目绩效目标期初共设置5类7项目标，除年度医疗服务收入和年度手术人数实际完成值接近绩效目标值外，其余均已实现。分别为：

| 绩效目标分类 （二级） | 绩效目标内容 （三级） | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时效目标 | 项目执行时间 | 2015年项目当年完成 | 2016年1-12月 | 2016年完成 |
| 成本目标 | 项目投入资金 | 2015年800万元 | 2016年1300万元 | 2016年1300万元 |
| 数量目标 | 采购设备 | 2015年1套（连续性血液净化装置CRRT） | 2016年20套（数字胃肠造影机1台、彩色多普勒超声诊断仪1台等） | 2016年20套（数字胃肠造影机1台、彩色多普勒超声诊断仪1台等） |
| 经济效益目标 | 年度医疗服务收入 | 2015年1-11月收入1.64亿 | 2016年不低于2亿 | 2016年达到1.98亿 |
| 社会效益目标 | 年度诊疗人次 | 2015年1-11月579728人次 | 2016年不低于63万人次 | 2016年达到63万人次 |
| 社会效益目标 | 年度住院人次 | 2015年1-11月13385人次 | 2016年不低于1.6万人次 | 2016年达到1.63万人次 |
| 社会效益目标 | 年度手术人数 | 2015年1-11月2424人次 | 2016年不低于3000人次 | 2016年达到2900人次 |

三、存在问题

因我市政府招标采购全面实行全程电子化管理，采购流程，方式产生较大变化，相关人员对新采购系统的使用还不熟悉。

项目产出效益和实施效果难以准确衡量。医学设备的临床运行运用、效果评价的时间周期漫长，这样导致绩效评价的项目产出效益难以准确测评。

四、有关建议

1、加强相关人员培训。

2、定期记录并测算所购置设备对医院所创造的收入，对病人的检查次数等。并且预测所购置设备在累计折旧年限内能对医院创造的总收入和总检查人次。