# 附件

# 福州市“互联网+医疗健康”重点项目清单（2018—2020）

| 重点任务 | 项目名称 | 建设内容 | 责任单位 | 完成时间 | 资金预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完善“互联网+医疗健康”支撑体系 | 1.区域全民健康信息化支撑平台 | 1．全面升级完善互通共享的人口健康信息平台，强化医疗服务、公共卫生、计划生育、医疗保障、药品供应、综合管理等应用信息系统数据采集、集成共享和业务协同。进一步健全和完善电子健康档案、电子病历、全员人口三大基础数据库，建成健康医疗大数据应用汇聚协作平台。 | 市卫计委、市大数据办 | 2018.1—2020.12 | 已列入2018“数字福州”项目，预算5000万元 |
|  |  | 2．建设居民电子健康卡卡管平台，实现居民电子健康卡的实名制申领与在线发卡。以全国统一标准的居民电子健康卡（虚拟卡）为主索引和身份唯一标识，贯穿就医诊疗、免疫规划、妇幼保健、费用结算、信息查询、家庭医生签约、健康管理等各类场景，有效共享全员人口信息、电子健康档案、电子病历信息，实现全市范围内跨医疗机构医疗健康服务“一卡通”。 | 市卫计委、市医保局 | 2018.1—2020.5 | 预算2000万元 |
|  |  | 3．建设全市统一预约服务平台，依托人口健康信息平台，实现门诊挂号预约、检查预约、体检预约、孕产妇床位预约、计划免疫预约等。鼓励二级以下医疗机构依托统一预约服务平台开展预约服务，避免重复建设。 | 市卫计委 | 2018.9—2019.12 | 预算1500万元 |
|  |  | 4．建立区域电子病历应用及共享平台。加快推动三级医院的电子病历功能应用和共享交换平台建设，推进基于电子病历共享的大数据科研分析、辅助诊疗等应用，提高临床服务质量和水平。 | 市卫计委 | 2018.1—2020.12 | 已列入2018“数字福州”项目，预算2000万元 |
|  |  | 5．建立检验检查结果互认监管平台，推进检查检验结果互认，逐步扩大互认项目和互认医疗机构范围，对全市各级医疗机构的检验检查结果互认情况进行全程监测。 | 市卫计委 | 2018.9—2020.12 | 预算200万元（已含在区域人口健康信息预算中） |
|  |  | 6．完善建设分级诊疗与远程医疗协同平台。建立远程医疗集成平台，整合远程会诊、远程影像诊断、远程病理诊断、远程心电诊断服务，推进大医院与基层医疗卫生机构、全科医生与专科医生的信息共享和业务协同。在基层医疗卫生机构开设远程视频协作门诊，连接大医院专科医生，放大优质医疗资源服务能力、延伸服务范围，促进“重心下移、资源下沉”。 | 市卫计委 | 2018.1—2019.12 | 已列入2018“数字福州”项目预算1500万元 |
|  |  | 7．建设医疗健康大数据安全防控平台。推进网络可信体系建设，加快建设统一标识的医疗卫生人员和医疗卫生机构可信数字身份、电子实名认证、数据访问控制信息系统，创新监管机制，提升监管能力。 | 市卫计委、市数字办、市公安局 | 2018.9—2020.12 | 预算1000万元（已含在区域人口健康信息预算中） |
|  |  | 8．建立区域影像及影像大数据平台。在全市已经配备基层检查设备的基础上建设区域影像平台，实现区域医疗机构影像的汇聚、调阅、归档，协同阅片，减少重复拍片，提升基层阅片能力，降低错、误诊率，并在影像汇聚平台上开展影像大数据的应用开发。 | 市卫计委、市大数据办 | 2018.1—2020.12 | 已列入2018“数字福州”项目，预算2000万元 |
| 推进“互联网+”支付结算和便民惠民服务 | 2.便民惠民服务平台全面升级 | 9．升级完善“榕医通”便民服务平台，提供预约挂号、充值缴费、健康档案查询、检验检查报告查询、医保在线结算、公共卫生信息发布以及个人事项的在线办理等服务，逐步将计划免疫、卫生监督、疾病预防、生育服务登记、健康体检等涉及公众健康信息和便民服务应用纳入“榕医通”平台集中管理。 | 市卫计委、市医保局、市数字办 | 2018.1—2018.5完成一、二期建设，2018.5—2019.9开展三期建设 | 已投入资金4700万元 |
|  |  | 10．提供医保在线结算服务。开展“医保在线支付”试点。逐步推动实现脱卡就医，扩大联网定点医疗卫生机构范围，推进医保异地就医直接结算。推动共享患者就诊信息、医保基金等结算通道，促进实现患者自费和医保基金报销便捷支付。 | 市卫计委、市医保局、各县（市）区政府 | 2018.1—2020.12（2019.12前完成三家医院试点工作） | 预算3000万元 |
|  |  | 11．支持多种支付模式。医疗卫生机构通过自助机具、手机客户端等多种途径优化支付流程，通过提供诊间结算、床旁结算等结算方式提升就诊体验。在保障信息安全的前提下，与医保、商保、银联、第三方支付机构合作，为患者提供多种在线支付方式。 | 市卫计委、市医保局、各县（市）区政府 | 2018.1—2020.12 | 预算4000万元 |
|  |  | 12．对接市茉莉分信用评价系统，实行“先诊疗，后付费”的结算服务模式，减轻患者垫资压力和费用负担。 | 市数字办、市医保局、市财政局、市卫计委 | 2018.9—2019.12 | 预算500万元 |
| 发展“互联网+”医疗服务 | 3.互联网医疗服务和管理平台 | 13．建设互联网医院，为患者在线提供部分常见病、慢性病复诊服务。允许医生在掌握患者病历资料后，为复诊患者在线开具部分常见病、慢性病电子处方，患者可在平台上直接在线结算（含医保、自费）电子处方费用，医保特殊病种患者享受与线下就诊同样的报销政策。 | 市卫计委、市医保局、市财政局 | 2018.9—2020.12（2019.5前试点医院上线） | 各医疗机构投入 |
|  |  | 14．建设药品配送和药品物流监管平台。遴选具备资质、符合条件的第三方机构入驻平台并进行全流程监管。对线上开具的电子处方，经药师审核后，医疗机构、药品经营企业可委托入驻平台的第三方机构配送。开展中药饮片代煎、配送等服务，解决患者排队取药时间长、煎药不便等问题。支持各级中医医院提供“共享中药房”服务，将中药饮片调剂、煎药、配送等服务向其他医疗机构和基层医疗卫生机构延伸。 | 市卫计委、市市场监管局、市医保局 | 2018.9—2020.12 | 预算1000万元 |
|  |  | 15．完善家庭医生签约服务信息系统。升级基层医疗卫生信息系统平台，建立完善家庭医生签约服务信息系统，完善与医保信息系统互联互通、数据交换等功能改造，为家庭医生作为居民健康、医疗资源、医保费用的“守门人”提供信息化支撑。开通“健康闽都”签约服务移动APP，为居民提供线上签约、健康咨询、基本公共卫生服务项目指导、医患互动等连续协同的基本医疗卫生服务。 | 市卫计委 | 2018.8—2018.10 | 预算300万元 |
|  |  | 16．建立出院病人随访系统。组建随访中心，依托出院病人随访系统，拓展医患沟通渠道，指导病人康复、预约复诊和健康咨询等，逐步实现患者居家康复，不出家门就能享受优质高效的复诊服务。 | 市卫计委 | 2018.9—2020.12 | 各医疗机构投入 |
|  |  | 17．建立全市医养结合服务平台，包含综合评估、健康监测、健康干预、医养处方、生活服务和政务服务为一体的医养结合综合社区健康平台，让老人随时随地了解自己的身体状态，为有需要的老人随时随地提供医养服务。。 | 市卫计委 | 2018.9—2020.12 | 已列入2018“数字福州”项目，预算2000万元 |
|  |  | 18．建立人工智能辅助诊断系统和家庭医生智能随访系统，全市基层医疗机构试行人工智能辅助诊断和家庭医生智能随访，利用医疗人工智能技术帮助基层医生降低误诊率和减少工作量，通过家庭医生智能随访系统提高服务水平。 | 市卫计委、各县（市）区政府 | 2018.7—2019.12（2018.12前完成五城区试点工作） | 预算3000万元 |
|  |  | 19．建立互联网医疗监管平台，对互联网医院的线上医疗服务行为、药品配送流通环节进行全程监管，确保互联网医疗服务质量和安全。 | 市卫计委、市医保局、市财政局 | 2018.9—2020.12 | 预算1000万元（已含在区域人口健康信息预算中） |
|  |  | 20．建立福州市健康医疗大数据科教平台。实施健康科普精准教育，利用互联网提供健康教育、“三减三健”信息推送、健康知识普及等便捷服务，普及健康生活方式，提高全民健康素养。规范互联网上医疗健康信息内容，为公民提供安全可靠的“互联网+”健康咨询服务。 | 市卫计委 | 2018.9—2020.12 | 预算300万元 |
| 创新“互联网+”健康大数据应用服务 | 4.“互联网+大数据”应用创新平台 | 21．打造“治未病”健康管理平台。利用云计算、大数据信息技术充分挖掘健康状态变化的信息，在形成疾病以前进行有针对性的预防干预，成功阻断、延缓甚至逆转疾病的发生和发展进程，实现维护居民健康的目的。 | 市大数据办、市卫计委 | 2019.1—2020.12 | 预算1500万元 |
|  |  | 22．建立中医健康信息平台。推动“治未病”等大数据平台对接全省统一的基层医疗卫生机构中医诊疗区（中医馆）健康信息平台建设依托互联共享的国家和省级中医药数据中心、中医特色电子病历、名老中医宝库、中医药知识库和古籍文献知识库，提供智能辅助诊断开方、中医药健康管理、中医远程教育等服务。提供中医特色康复医疗、训练指导、知识普及、康复护理等服务。推动医联体内中医医疗机构与社区康复机构的康复诊疗信息共享，提供远程康复诊疗、康复教育等服务。 | 市卫计委 | 2018.9—2020.12 | 省卫计委统一建设 |
|  |  | 23．建立出生缺陷防控大数据平台，采集妇女儿童保健数据和新生儿疾病筛查数据，以大数据分析技术支持出生缺陷防控，降低新生儿出生缺陷率。 | 市卫计委、市大数据办 | 2018.9—2019.12 | 预算500万元 |
| 健全卫生政务服务，强化行业监管 | 5.卫生政务“一站式”服务和监管平台 | 24．拓展基层卫生信息系统基本公共卫生服务应用功能。按照省级统一部署，对基层卫生信息系统进行标准化升级改造，增加糖尿病一体化管理模块，健全高血压、糖尿病等慢性病的信息管理，重点做好在线健康状况评估、监测预警、用药指导、跟踪随访、健康管理等服务。 | 市卫计委 | 2018.1—2020.12 | 预算200万元 |
|  |  | 25．升级改造免疫规划信息系统。通过线上便民服务平台为受种者提供接种预约、接种信息查询、接种提醒等服务，提升预防接种服务能力和水平。 | 市卫计委 | 2018.9—2018.12 | 预算400万元 |
|  |  | 26．推进母子健康手册电子化应用。对接省母子健康手册信息系统，结合妇女和儿童的检验检查结果和自我保健信息，形成孕前、孕产期至0—6岁儿童的生育全程基本医疗保健服务信息记录。 | 市卫计委 | 2018.9—2019.12 | 预算50万元 |
|  |  | 27．建立职业卫生信息化监管与服务平台。实现用人单位职业卫生状况、劳动者职业健康检查和职业病诊断信息在线共享，向用工单位、劳动者提供预约、查询、健康管理、健康宣教、档案管理等服务。优化从业人员预防性健康检查信息系统，推动健康证全程电子化，使从业人员办理健康证更省时、更方便、更快捷。 | 市卫计委 | 2017.5—2020.12 | 已投入100万元，预计再投入300万元 |
|  |  | 28．开展合理用药点评管理系统试点建设，鼓励上级医院通过业务指导和远程协作等多种方式，加强对基层医疗卫生机构用药指导，推动基层医疗卫生机构为群众提供更优质、安全、便捷的药事服务。 | 市卫计委 | 2018.9—2020.12 | 预算1500万元 |
|  |  | 29．建设卫生政务“一站式”服务平台，加快政务信息整合共享，将出生医学证明、公共场所卫生许可证、全员人口个案、生育服务登记等信息接入市政务汇聚共享平台。依托市网上办事大厅，大力推动政务服务全程网办。 | 市卫计委、市数字办、市行政（市民）服务中心 | 2018.1—2019.12 | 预算100万元（已含在区域人口健康信息预算中） |
|  |  | 30．建立医疗质量监管和医改监测平台，加强事前、事中、事后监管，实施对医疗机构和医疗服务的质量监管，确保医疗健康服务质量和安全。 | 市卫计委 | 2018.9—2019.12 | 预算200万元 |