附件：

福州市城乡建设局关于2021年12月份房屋建筑工程项目经理不到岗

及技术管理人员信息未报送情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设单位名称** | **施工企业名称** | **项目经理** | **建造师注册证编号** | **应到天数** | **实到天数** | **连续5天及 以上未到岗** | **连续5天及以上 未到岗具体日期** | **备注** |
| **1** | **凯森鳌峰智能服务区** | **福建凯森房地产有限公司** | **福州闽发建筑工程有限公司** | **马永春** | **闽135181901215** | **22** | **0** | **是** | **2021年12月01日-2021年12月31日** | **——** |
| **2** | **福储益凤物流产业中心（一期）** | **福建省物资储运有限公司** | **福建巨岸建设工程有限公司** | **刘谊泉** | **闽135181900816** | **22** | **0** | **是** | **2021年12月01日-2021年12月31日** | **缺技术管理人员信息核实表、变更报告、拟派驻项目现场人员配备表、缺试验员刘则和社保缴纳凭证；缺农民工工资专用账户；全体技术管理人员未到岗采集签名信息；** |
| **3** | **桂湖消防站** | **福州市消防救援支队** | **中建三局第一建设工程有限责任公司** | **洪巧玲** | **鄂142181901380** | **22** | **0** | **是** | **2021年12月01日-2021年12月31日** | **技术管理人员信息未报送且未到岗采集签名信息；** |
| **4** | **浦下刘氏宗祠安置项目** | **福州市仓山区盖山镇浦下经济合作社管理委员会** | **福建省嘉宸建筑工程有限公司** | **颜振光** | **闽2352019201906140** | **22** | **0** | **是** | **2021年12月01日-2021年12月31日** | **缺工程规划许可证、施工许可证、拟派驻项目现场人员配备表、社保缴纳凭证；全体技术管理人员未到岗采集签名信息；** |
| **5** | **中海悦湖郡** | **福州中海海逸地产有限公司** | **中建宏达建筑有限公司** | **潘太成** | **京122131402973** | **22** | **0** | **是** | **2021年12月01日-2021年12月31日** | **技术管理人员信息未报送且未到岗采集签名信息；** |
| **6** | **福建建筑学校3号楼学生公寓及附属楼项目（施工）** | **福建建筑学校** | **福建省一通建设工程有限公司** | **郑崇辉** | **闽235111139334** | **22** | **0** | **是** | **2021年12月01日-2021年12月31日** | **——** |
| **7** | **福州嘉里樟岚项目（地块五-3）-（地块五-4）** | **盛泰置业（福州）有限公司** | **中建三局集团有限公司** | **林晓毅** | **鄂142192000581** | **22** | **1** | **是** | **2021年12月02日-2021年12月31日** | **——** |
| **8** | **福州市红庙岭循环经济生态产业园综合管理服务中心** | **福州市城乡建总集团有限公司** | **华诚兴业国际建工有限公司** | **贺业奎** | **川251101023424** | **22** | **3** | **是** | **2021年11月01日-2021年12月14日  2021年12月18日-2021年12月31日** | **——** |
| **9** | **武警福建省消防总队机关暨福州支队经济适用住房项目** | **福州市消防支队** | **中建海峡建设发展有限公司** | **乔灿** | **闽135161617741** | **22** | **9** | **是** | **2021年12月07日-2021年12月21日** | **——** |
| **10** | **福州市晋安区医院改扩建项目（二期）** | **福州市晋安区医院** | **中建海峡建设发展有限公司** | **郑岂凡** | **闽135111206230** | **22** | **11** | **否** | **——** | **——** |
| **11** | **东湖大院礼堂改造项目** | **福建省机关事务管理局** | **福建省润翔建筑工程有限公司** | **谢雄才** | **闽 2352008200 81221** | **22** | **12** | **是** | **2021年12月01日-2021年12月16日** | **——** |
| **12** | **新玺中心** | **福建省侨城新玺建设有限公司** | **中国建筑第七工程局有限公司** | **黄河 张培强** | **豫142181901411 豫141202102820** | **22** | **7 8** | **是** | **2021年12月09日-2021年12月13日  2021年12月23日-2021年12月27日** | **缺农民工工资专用账户；** |
| **13** | **三江花语城（北区）** | **福州新宸置业有限公司** | **福州铁建建筑有限公司** | **杨荣钦** | **闽135151514757** | **22** | **15** | **是** | **2021年12月20日-2021年12月31日** | **——** |
| **14** | **联发臻品公馆** | **福州榕盛置业有限公司** | **中建海峡建设发展有限公司** | **徐兴宇** | **闽2352008200816377** | **22** | **20** | **是** | **2021年12月26日-2021年12月30日** | **——** |
| **15** | **万科派广场二期桩基工程-上部工程** | **福州市万坤房地产有限公司** | **中核华泰建设有限公司** | **孙智** | **粤144060913648** | **22** | **20** | **否** | **——** | **——** |
| **16** | **阳光城悠澜郡（地块二-2一标段）** | **福州龙博光房地产开发有限公司** | **筑匠（福建）建设工程股份有限公司** | **林倩** | **闽2352017201897258** | **22** | **21** | **否** | **——** | **——** |
| **17** | **福州新权南路综合发展项目** | **福建嘉里国际贸易中心有限公司** | **中铁建工集团有限公司** | **王东发** | **京11060804830** | **22** | **26** | **是** | **2021年12月24日-2021年12月28日** | **技术负责人刘福岗的职称询证已发函,未回函；** |
| **18** | **福晟钱隆双玺B区** | **福州钱隆鼎晟房地产开发有限公司** | **福建省明通建设集团有限公司** | **郑思伟** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **水电施工员钟丽玉变更为陈芳凤的变更材料未提交；** |
| **19** | **福晟钱隆双玺A区** | **福州钱隆盛世房地产开发有限公司** | **福建省明通建设集团有限公司** | **王陈韬** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **水电施工员何育钟变更为张武的变更材料未提交；** |
| **20** | **福晟榕华里中心（地块六~九）** | **福建福晟东升房地产开发有限公司** | **福建六建集团有限公司** | **陈基钦** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **安全员刘益铭变更为李笑虹的变更材料未提交；** |
| **21** | **福州桂湖生态温泉城（桂湖温泉主题旅游中心）F-04地块** | **福建融汇置业有限公司** | **福建六建集团有限公司** | **王烯** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **质量员钟萍英变更为周祺萍的变更材料未提交；** |
| **22** | **福晟钱隆府** | **福州永润房地产开发有限公司** | **福建六建集团有限公司** | **周坤** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **安全员王长斌变更为李久芳的变更材料未提交；** |
| **23** | **融湾·澜玥（2#、3#、5#、7#楼及地下室桩基）、（1#楼及地下室桩基）、（1#、2-1#、2#、3#、5#、7#楼及地下室）上部** | **福州融湾置业有限公司** | **福建鼎骏建设有限公司** | **林洁秀** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **该项目技术负责人需配备高级工程师；设备安装施工员林惠影、材料员何柯利未到岗采集签名信息；** |
| **24** | **福州恒大滨江左岸I地块、J地块(一期)、K地块** | **福州恒璟天置业有限公司** | **福建省东风建筑工程有限公司** | **陈冠雄** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **安全员郑思强变更为吴明逸、水电施工员林銮娇变更为林亮、土建施工员沈煌斌变更为黎健铭、材料员陈佳兴变更为孙海霞的变更材料未提交；技术管理人员信息未报送且未到岗采集签名信息；** |
| **25** | **闽江学院致道漆艺文创园** | **闽江学院** | **福建省中马建设工程有限公司** | **陈可明** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **缺拟派驻项目现场人员配备表、项目施工合同、社保缴纳凭证、劳务实名制计划、农民工工资专用账户；除项目经理外其余技术管理人员未到岗采集签名信息；** |
| **26** | **福建三坊里教育文化中心** | **福建心诚教育投资有限公司** | **福建都城建设发展有限公司** | **张保毅** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **技术负责人杨大安职称询证已发函，未回函；** |
| **27** | **福州同晖府B地块** | **福建茂海永盛置业有限公司** | **福建巨铸集团有限公司** | **周文耀** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **全体技术管理人员未到岗采集签名信息；** |
| **28** | **湖塘2021-27号地块B地块（桩基工程）** | **福州市建总安筑建设有限公司** | **福州市建总安筑建设有限公司** | **陈淼** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **缺6名技术管理人员社保缴纳凭证；全体技术管理人员未到岗采集签名信息；** |
| **29** | **湖塘2021-27号地块A地块（桩基工程）** | **福州市建总安筑建设有限公司** | **福州市建总安筑建设有限公司** | **李文惠** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **缺设备安装施工员卢云登社保缴纳凭证；设备安装施工员卢云登未到岗采集签名信息；** |
| **30** | **正茂望山筑2#、S11#楼** | **正茂（福州）投资发展有限公司** | **中国核工业华兴建设有限公司** | **曹海兵** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **土建施工员陈圆、设备安装施工员高力、材料员周康文证书不符合要求；缺农民工工资专用账户；** |
| **31** | **义井路公交首末站** | **福州城市客运场站运营有限公司** | **福建省昶盛建设工程有限公司** | **曹盛元** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **缺拟派驻项目现场人员配备表、农民工工资专用账户；技术负责人林国忠职称询证已发函，未回函；全体技术管理人员未到岗采集签名信息；** |
| **32** | **福建省立医院金山院区二期工程项目（上部）** | **福建省立医院** | **中建海峡建设发展有限公司** | **汪述文** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **土建施工员林炜未到岗采集签名信息；** |
| **33** | **中平花园地块商业楼及配套景观项目** | **福州古厝保护开发集团有限公司** | **福州市坊巷建筑工程有限公司** | **李文杰** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **技术管理人员信息未报送且未到岗采集签名信息；** |
| **34** | **福州新玺希尔顿欢朋酒店（五四路店）结构加固工程** | **福州市鼓楼区温泉街道股份经济合作社** | **福建省特种土木工程有限公司** | **罗高燮** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **技术管理人员信息未报送且未到岗采集签名信息；** |
| **35** | **福建亚升投资集团有限公司总部大楼桩基工程** | **福建亚升实业有限公司** | **正坤建业建设科技有限公司** | **毛燕榕** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **技术管理人员信息未报送且未到岗采集签名信息；** |
| **36** | **首融公馆（桩基）** | **福州首融沣泽置业有限公司** | **平潭恒鼎建业建筑工程有限公司** | **林丽清** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **缺农民工工资专用账户；** |
| **37** | **福州苍霞天主教堂** | **福建省天主教福州教区** | **福建省宜蓉建筑工程有限公司** | **刘秋燕** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **技术管理人员信息未报送且未到岗采集签名信息；** |
| **38** | **福州市金山基督教堂** | **福州市基督教三自爱国运动委员会** | **福建博成建筑工程有限公司** | **陈良效** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **缺信息登记表、授权委托书、安全员李艳玲社保缴纳凭证、身份证复印件、农民工工资专用账户；未对接省劳务实名制平台；全体技术管理人员未到岗采集签名信息；** |
| **39** | **汇川科技研发服务中心建设项目（桩基）** | **福建汇川物联网技术科技股份有限公司** | **福建创宇建设发展有限公司** | **林进寿** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **缺工程规划许可证；未对接省劳务实名制平台；全体技术管理人员未到岗采集签名信息。** |