
福州市水利改革发展

“十四五”规划

（报批稿）

福州市水利局

二0二一年九月
前   言

“十三五”时期，我市以《中华人民共和国经济和社会发展第十三个五年规划纲要》为依据，贯彻落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》贯彻落实党的十八大精神，以及中央和省委省政府、市委市政府对水利改革发展的一系列部署要求，明确了新时期水利改革发展的总体要求，治水思路不断丰富，政策力度持续加大，全市治水兴水进入新阶段，水利改革发展取得重大突破性进展。五年来，重大工程明显提速、民生水利持续加强、水利投入大幅增长、防汛减灾成效显著、生态建设加快推进、改革管理持续深化、行业能力显著加强，圆满完成了规划确定的主要目标。

特定的自然地理气候条件决定了我市水资源时空分布不均、洪涝灾害频繁、部分地区水生态环境脆弱等基本水情。经过长期努力，我市初步建成了防洪、排涝、调水、挡潮、灌溉等水利工程体系，在防台风防汛抗旱中起到了关键作用，有力地保障了经济社会发展、人民安居乐业。但由于我市的水资源时空分布不均、洪涝灾害频繁、部分地区水生态环境脆弱等基本水情，我市水利还存在许多薄弱环节和困难问题。

 “十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是我市全方位推动高质量发展超越迈出重要步伐的关键期。开展“三对标、一规划”专项行动，坚持学习用贯通，知信行统一，在“三对标”的基础上，编制落实我市“十四五”规划，通过科学统筹，形成一套定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的“十四五”水利发展规划体系。
根据全市“十四五”规划和全国水利发展“十四五”规划的总体部署和要求，按照“立长远、盯对岸、落项目”的总体思路，锚定2035年远景目标，我局在深入调研、充分听取各方意见的基础上，全面总结水利发展“十三五”规划实施情况，认真分析水利改革发展面临的形势，研究提出了今后五年水利改革发展的总体思路、发展目标、总体布局、主要任务和政策措施建议，并展望未来15年的水利发展，编制完成了《福州市水利改革发展“十四五”规划报告》。

规划基准年为2020 年，规划期限为2021—2025年。
远景规划至2035年。

目   录

6第一章 “十三五”主要成就


6一、水利基础设施网络持续加快完善


9二、水利投入增长机制不断完善


10三、水利改革创新工作持续探索深化


13四、水利行业监管能力持续提档升级


17第二章 “十三五”回顾


17一、“十三五”期间我市水利发展回顾


19二、“十三五”期间我市水利发展存在问题


23第三章 面临的主要形势


26第四章 总体思路


26一、指导思想


26二、基本原则


27三、主要目标


32四、总体布局


35第五章 主要任务


35一、补齐短板，完善水利基础设施网络


46二、强化监管，健全水利行业监督管理机制


48三、改革创新，推动水利发展能力提档升级


51第六章 环境影响评价


55第七章 投资测算


55一、建设项目与投资


59二、投资分析


61第八章 实施效果分析


63第九章 保障措施


63一、加强组织领导


63二、深化前期工作


63三、加大水利投入


64四、建立考评机制


64五、引导社会参与





 “十三五”主要成就

“十三五”期间，我市深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和中央、省委省政府部署要求，围绕保障水安全，不断推动治水方式创新、实践创新、制度创新，水利基础设施加快建设，水利行业监管切实加强。2016～2020年，全市共完成水利投资 259.23亿元，占“十三五”规划投资250.30亿元的 103.57%。规划目标指标如期实现，建设任务基本完成，全市水安全保障水平得以明显提升。

五年水利改革发展成就主要体现在以下四个方面：

一、水利基础设施网络持续加快完善

（一）供水保障能力进一步增强

“十三五”期间以来，我市着重推进建设福建省平潭及闽江口水资源配置工程、罗源霍口大型水库工程，二者都是《福建省大水网规划》的重点工程内容，同时列入全国172项节水供水重大水利工程名录（全省五个项目列入，福州独占其二），两个工程于2018年前后动工，目前主体工程皆已进入施工高峰，完成投资分别约占总投资的65%和90%，两个工程将于“十四五”期初建成，将有力保障福州闽江口及沿海城市群经济社会持续发展的用水需求。“十三五”期间还建成了闽清葫芦门水库、马尾天台2座中小型水库，增加水库蓄水能力1274.27万m3，并有序推进罗源昌西水库等一批中小型水库枢纽工程的建设，进一步保障城市水源供应。东张水库至江阴洋边调节库水源连通工程（福清）、东张水库至阳下新局水库水源连通工程（福清）、罗源县敖江供水工程、连江县塘坂引水工程二期、连江县向马祖地区供水工程项目（应急及第一阶段工程）以及福州闽调龙高支线改扩建工程等引调水工程进一步保障供水能力。同时推进城乡供水一体化、农村饮水安全巩固提升。同时启动福清、闽清城乡供水一体化试点建设，提升农村供水水平，至“十三五”规划完成，我市农村集中供水率97.00%，自来水普及率达89.30%。冬春农田水利基础设施建设累计投入41.93亿元；新增农田有效灌溉面积5.78万亩；“十三五”期间，我市农田水利建设项目重点工作主要包括高效节水灌溉建设、高标准农田节水灌溉建设，其中高效节水灌溉建设方面，我市共完成建设任务2.93万亩，完成率为103.17%；高标准农田节水灌溉建设方面，我市共完成建设任务5.31万亩，完成率为100%。

（二）防洪保安水平进一步提升

继续推进“五江一溪”闽江（福州市内）、敖江、龙江等主要流域防洪工程建设、中小河流以及其他重要独流入海河流防洪治理，新建完善不达标未闭合堤防。积极实施福州江北城区等县级城区防洪治涝（高水高排）工程建设。晋安河清淤清障工程、晋安河口直排闽江通道工程、“五湖三园一池”等一批治涝工程和魁岐排涝二站等沿闽江闸站及连江岱云水闸等大中型水闸已陆续建成，晋安河排涝标准从不足5年一遇提高到10年一遇以上，市城区排涝能力得到了有效提升；滨海新城防洪防潮排涝规划高标准完成编制并实施，各县（市）区也针对城区防洪排涝短板陆续上马项目，全市完成了水库除险加固116座，进一步提升了防洪减灾水平。同时全面落实“预警到乡、预案到村、责任到人”工作机制，坚持以防为主、防治结合，超前部署、科学防抗。“十三五”期间，全市组织检查各类工程并及时整改消除隐患，去年累计完成水利工程水毁修复1280处。2019年首次对全市437座中小型水库全覆盖开展了防汛演练，强化水库应急作战能力并适时启动防台风、防暴雨应急响应11次，最大程度减少群众的生命财产损失。

（三）生态修复保护进一步推进

加快实施安全生态水系建设，采取生态方式改善河水、改良河床、恢复河滩、修复河岸等，通过上述生态建设实现了生态水系“河畅、水清、岸绿、安全、生态、景美”的六大目标。“十三五”期间我市完成了闽侯溪源江、连江县敖江、闽清县安仁溪等安全生态水系建设273.3公里，投入资金12.19亿元，初步形成遍布全市城乡的“河畅、水清、岸绿、景美、安全、生态”的河流生态走廊。“十三五”期间，我市全面开展中小河流域治理工程，总投资9.10亿元，建设河长48.7Km，建成了罗源县洪洋溪洪洋至皇万段防洪工程、连江县牛溪流域新洋溪治理工程等一批中小河流治理工程。全面强化水土保持生态建设，完善水土保持预防监督和治理机制的建设，构建生产建设项目保持“天地一体化”监管机制，减少人为造成水土流失，“十三五”期间综合治理水土流失67.99万亩。推进“一条岸线”、“河岸生态保护、饮用水水源地保护、地下水警戒保护三条蓝线”的建设，小水电绿色发展稳步推进，全面完成全市459座农村小水电生态下泄流量核定、下泄设施改造、在线监控设施安装和并网，有序退出老旧水电站，全面完成中央环保督察问题整改和销号工作。

二、水利投入增长机制不断完善

 “十三五”期间，全市水利实现投入259.23亿元。重点水利工程项目累计完成投资219.50亿元。

（一）多渠道增大资金投入

持续加大财政投入，为确保公益性水利项目建设资金，地方财政对公益性水利项目按地方配套一定比例的资金予以补助；吸引社会资本。一是通过PPP模式等与社会企业进行合作，二是在生态水利项目中引入旅游开发公司等进行合作；争取银行贷款，加强与商业银行对接，积极争取资金支持；争取地方政府债券，为工程建设提供保障。

（二）重点项目资金有所保障

“十三五”期间，我市平潭及闽江口水资源配置工程、罗源霍口大型水库工程等重点工程资金来源有所保障。罗源霍口水库工程总投资20.5188亿元，2020年底完成投资19.02亿元。潭及闽江口水资源配置工程总投资54.5973亿元， “十三五期间”完成投资38.35亿元。

（三）基础设施维修养护持续投入

“十三五”期间，我市持续资金投入在基础设施的维修养护中。共完成了116座水库的除险加固工作，完成农田水利工程水毁修复1280处，同时对老旧海堤等进行维修改造，进一步对民生水利工程进行巩固提升。

（四）移民后扶工作进一步推进

精准实施移民后扶，坚持以尊重民意为根本，不断投入资金实施后扶项目，对移民区域进行生活安置和生产安置。提高水库移民区人均收入水平，使建档立卡贫困移民全部脱贫，建成宜居宜业美丽移民乡村，有效完善库区和移民安置区的公共服务设施。

三、水利改革创新工作持续探索深化

（一）探索开展综合治水试验

我市在福清市开展综合治水试验，鼓励统筹整合涉水资金，推进全流域、全县域综合治水，形成一批可复制、可推广的经验做法。 其中农村饮水工程维修养护方面通过水源、水厂、输配水工程维修养护以及政府购买服务确保农村饮水以及水质达标率达80%以上；加强地方配套资金保障方面采用加大财政投入、吸收社会资本、争取银行贷款、争取地方政府债券等多元化资金筹集方式；农村供水工程技术导则制定方面通过制定专项导则以指导各镇（街）政府（办事处）农场等开展城乡供水一体化工作；河道物业化管理方面通过巡河队伍建设、河湖管理服务中心的建设、管理标准制度建设、巡河设施与设备配备四项内容，改善河道生态环境。

（二）坚持创新深化河湖长制

通过全面推行河湖长制，形成了系统的组织体系、明确的责任体系以及高效的运行和协调机制，形成党政负责、水利牵头、部门联动、社会参与的工作格局。构建市、县、乡三级穿透的责任体系。全市共973名河长和247名湖长到位履职，1472名河道专管员到岗巡河，全市河湖管理保护责任网基本形成并不断完善，盯紧抓实闽江、龙江、敖江和大樟溪等重点流域的综合治理，以“清四乱”专项行动为重要抓手，坚决整治河道管理范围乱占乱建、垃圾乱堆、污水直排以及无人岛治理等问题。目前闽江、敖江、龙江省考断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达92.9%,国考断面I类-Ⅲ类水质比例为83.3%，全市省控小流域基本消除劣V类水质。

（三）建立符合市场导向的水价形成机制

推进建立水利工程公益性供水政府补偿、经营性供水更多考虑市场供求关系的定价机制，完善农业水价形成机制。其中我市将重点放在农业水价改革上，通过：一、夯实农业水价改革基础。加快供水计量设施建设、建立农业水权制度、提高农业供水效率和效益、加强水费征收与管理、增强农业用水需求管理、探索创新终端用水管理；二建立健全农业水价形成机制。合理定制农业水价、逐步推行分档水价；三、建立精准补贴和节水奖励机制。建立农业用水精准补贴机制、建立节水奖励机制、多渠道筹集精准政策性补贴和节水奖励资金等方面同时进行。“十三五”期间我市各县区结合实际，组织农业水价改革实施方案的编制和开展农业供水计量设施现状及需求调查，大力推进农业水价改革。

（四）推进小型水利工程及小型农田水利设施管护体制改革

闽清县作为小型水利工程管理体制改革省级试点县，通过对28个试点村的经验总结，为在全市全面推进改革提供了借鉴和参考。“十三五”期间在全市范围内推广闽清试点县改革经验的同时，选择对永泰县和罗源县开展摸底调查工作。通过制定实施方案、明确改革任务、工作计划、组织职责，落实相应责任等措施，完成摸底调查，并对数据进行统计分析，对相关人员开展宣传培训。初步建立了科学的管理体制和良性的运行机制，确保了小型水利工程安全运行和效益的充分发挥。

闽侯县作为我市唯一一个“福建省农田水利设施产权制度和创新运行管护机制试点县” ，“十三五”期间，我市在闽侯县进一步推进试点县建设，在洋里、大湖及鸿尾等3个乡开展农田水利设施维修养护试点推广工作，主要以小型农田水利工程中的渠系、沟渠、高效节水灌溉工程以及小微型水源工程的维修养护为主。维修养护、管护牌制作安装、相关水利设施产权界定及办证、产权移交工作现均已完成。

（五）开展小型水库物业化管理

全面推行小型水库物业化管理的模式，是水利工程治理方式的创新、水利行业管理工作的创新。我市小型水库在传统管理模式上，因工程规模小、经费不足等原因，存在管护主体不明、管理人员不足、专业技术力量薄弱、责任心不强、运行管理专业化程度低、巡查管理维修养护不到位、保障经费不足等问题。“十三五”期间，我市创新引入小型水库物业化管理的模式，通过引入社会力量参与水库管理、完善物业化管理机制、加强信息化支撑等措施对水库进行系统全面的运行管理。小型水库实行物业化管理后，改变了以往小型水库管护主体不明、人员不足、技术力量薄弱、责任心不强、管理不规范、经费不足、巡查管理不到位等局面，建立了产权明晰、责任明确的工程管理体制，实现小型水库社会化、专业化管理新模式。

四、水利行业监管能力持续提档升级

（一）强化河道空间管控

“十三五”期间我市组织完成全市河流防洪岸线及河岸生态保护蓝线划定工作，期间共完成50平方公里以上河流73条，10～50平方公里河流219条。同时我市开展50平方公里以上河流管理范围划定工作，期间分阶段完成省水利厅下达的1000平方公里以上和103段50-1000平方公里河道管理范围划定任务，为河湖空间管控提供了有力的支撑。持续深入开展扫黑除恶专项行动，制定出台《关于建立公安、水利联合打击闽江下游水域违法采砂行为的协作配合机制》《海事与水利执法协作机制》《水利、海洋联合打击违法采砂执法协作机制》，重点打击涉水领域非法采砂、强揽工程等五类涉黑涉恶问题，在全市水利系统形成对黑恶势力人人喊打的氛围。

（二）创新监管模式

持续规范水利建设市场，打造项目建管平台。以信息化手段为支撑，实现水利基建项目施工过程全过程监管。普遍采用“四不两直”暗访、重点领域专项督查稽查、执法检查与集中整治等方式，强化江河湖泊、水资源开发利用、水利工程等监管。
（三）推动智慧水利建设

推动建设智慧水安视频智能监控平台，实现对全市大中型水库、大型水闸、生态流量监视等的信息化监控。“十三五”期间，我市完善了福州水资源信息服务系统，在全市建立水资源承载能力监测预警指标标准体系和监测预警平台，实现全市水资源承载能力动态分析预警；我市通过山洪灾害防治县级非工程措施项目，围绕山洪灾害监测、预警和响应三个环节，研发县级山洪灾害防御信息化监测预警系统并向乡镇延伸，实现县乡山洪灾害联动防御；持续推进河湖“清四乱”行动，我市开发“河湖管理督察”App，加强督导检查，确保四乱问题得到基本遏制；通过水土保持“天地一体化”监管体系覆盖全市，通过两期卫星遥感影像数据对福州市全范围内，进行图斑遥感解译、合规化分析，有效改善传统被动监管的局面，让人为造成水土流失的违法行为无处遁形。

（四）加强水利安全生产管理

水利安全生产常抓不懈。持续组织开展在建水利工程、水库大坝等水利设施、水利行业房屋结构安全隐患排查、“打非治违”、消防等安全生产专项整治行动和安全生产月活动，及时消除水利工程建设和水利设施运行中的安全隐患。

（五）加强水资源管理

实施最严格水资源管理制度，严守“三条红线”。我市用水总量控制在23.00亿立方米、万元工业增加值用水量控制在13立方米、农田灌溉水有效利用系数提高至0.582。推进全市主要流域水量分配工作，水资源节约利用水平不断提高。开展福清、连江县域节水型社会建设，提高水资源节约利用水平。福州市“十三五”以来水利发展规划主要指标完成情况见下表。
表1         福州市“十三五”水利规划主要指标完成情况表

	发展目标
	指标
	规划指标
	“十三五”末完成情况

	节水
	用水总量（亿立方米）
	36.70
	23.00

	
	万元工业增加值用水量（立方米）
	15.00
	13.00

	
	农田灌溉水有效利用系数
	0.579
	0.582

	供水
	新增供水能力（亿立方米）
	5
	[5.1]

	
	农村自来水普及率（%）
	82%
	89.3%

	
	农村集中供水率（%）
	95.5%
	97.00%

	农村水利
	新增、恢复农田有效

灌溉面积（万亩）
	 5
	[5.78]

	
	发展节水灌溉面积（万亩）
	2
	[18.41]

	
	新增农村水电装机

容量（万千瓦）
	/
	0.786

	水资源生态保护
	新增水土流失综合

治理面积（万亩）
	51.08
	[67.99]


注：带[ ]的数据为5年累计数，其余为期末达到数。

 “十三五”回顾

一、“十三五”期间我市水利发展回顾

“十三五”期间，我市以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导思想，大力发展民生水利，安全水利，生态水利确保防洪安全、供水安全、生态安全，充分发挥了水资源对经济社会可持续发展的支持和保障作用，全市水利工作取得了显著成效。

我市“十三五”期间共完成重大项目161项（总投资483.82亿元）。

2016—2020年，全市水利实现投入259.23亿元，重点水利工程项目累计完成投资219.50亿元。

城乡供水一体化2019—2020年计划完成投资5.7亿，实际完成资金投入5.71亿元。

万里安全生态水系 2016年—2020年计划完成投资12.46亿元，实际完成资金投入12.19亿，基本完成“十三五”投资计划，建设河长273.3Km，其中包括闽侯县溪源江安全生态水系试点项目、罗源县白塔乡万里安全生态水系建设项目等。万里安全生态水系的建设在保护修复水系的同时，改善了乡村环境，推动了区域发展，当地群众获得感、幸福感、安全感持续增强。

蓄水工程2016年—2020年计划完成投资36.03亿元，实际完成资金投入37.33亿，新增库容1274.27万立方米使居民用水的水源得到保证，保障了居民的日常生活。

引调水工程2016年—2020年计划完成投资64.58亿元，实际完成资金投入66.39亿。其中包括东张水库至江阴洋边调节库水源连通工程（福清）建设线路总长26.3Km、东张水库至阳下新局水库水源连通工程（福清）15.0Km、罗源县敖江供水工程建设输水线路总长25.753Km、福州闽调龙高支线改扩建工程建设输水线路41.482Km以及平潭及闽江口水资源配置工程（福州段）建设输水线路181Km，这些工程进一步保障了我市供水能力。

防洪防潮工程2016年—2020年计划完成投资56.71亿元，实际完成资金投入53.60亿。闽江防洪工程福州段（一期）、闽江防洪工程福州段二期（闽清县）等项目的实施，大大提高了闽江的防洪能力。

流域综合整治工程2016年—2020年计划完成投资14.20亿元，实际完成资金投入14.49亿，共完成42项流域的综合整治工程，如福清市龙江流域水污染整治工程、闽侯县荆溪河道整治等。

城市内涝治理工程2016年—2020年计划完成投资40.59亿元，实际完成资金投入41.37亿。仓山吴凤水闸工程、闽侯县南通镇文山排涝站、长乐市营前港闸桥建设工程、晋安河直排闽江工程、永泰县龙峰园防洪排涝工程等项目的建成提高了城市内涝标准，使市民免受内涝问题的困扰。

我市开展的罗源霍口水库工程和平潭及闽江口水资源配置工程（福州段）为中央审批项目，其中罗源霍口水库工程总投资20.5188亿元，“十三五”期间完成投资19.00亿元，目前霍口水库主坝混凝土完成浇筑，完成副坝填筑施工，厂房、厂区及开关站建设；平潭及闽江口水资源配置工程向平潭、福清、长乐、青口、南通、仓山区等闽江口区域供水，设计引水流量32立方米/秒，输水线路181公里,“十三五期间”完成投资38.35亿元。

“十三五”期间，我市规划目标指标如期实现。其中用水总量“十三五”规划指标为36.70亿立方米，完成情况为23.00亿立方米；万元工业增加值用水量“十三五”规划指标为15立方米，完成情况为13立方米；农田灌溉水有效利用系数“十三五”规划指标为0.579，完成情况为0.582；农村自来水普及率“十三五”规划指标为82%，完成情况为89.3%；农村集中供水率“十三五”规划指标为95.5%，完成情况为97.00%；新增、恢复农田有效灌溉面积“十三五”规划指标为5万亩，完成情况为5.78万亩；发展节水灌溉面积“十三五”规划指标为2万亩，完成情况为18.41万亩；新增水土流失综合治理面积“十三五”规划指标为51.08万亩，完成情况为67.99万亩。

二、“十三五”期间我市水利发展存在问题

（一）水安全保障体系仍需完善
闽江、敖江、大樟溪、龙江等堤防体系仍不够完善，部分城区、开发区、乡镇和重点农田保护区堤防没闭合甚至未设防，部分堤防标准还较低，综合配套设施不够健全，仓山、琅岐等部分区域防洪防潮还存在薄弱环节；且因投入少，防洪体系建设滞后问题更为突出；福州大学城和高新区防洪排涝问题比较突出；海堤老化、损毁较为严重；一批病险水库（闸）仍需除险加固；水旱灾害防御体系有待进一步完善，抗旱减灾能力相对薄弱，山洪灾害防治水平、防汛信息化水平有待提高；长乐滨海新城、福州大学城和高新区等部分城区排涝能力明显偏低；台风洪涝灾害仍是心腹大患。
（二）水资源配置能力有待继续提高

1、水资源时空分布不均，且水资源开发困难
从空间上分布看，福州市水资源呈现西部山区多，东部沿海少的明显差异。东部沿海区域社会经济发达、人口密集，水资源短缺尤为突出，存在资源性缺水问题。从时间分布看，水资源量年际、年内分配不均，年际间的变化最大值与最小值之比一般为2～4倍；年内分配上，汛期占全年水量的75～80%。沿海地区源短流急，洪涝、干旱现象分明，由于蓄水工程建设相对滞后，暴雨洪水过后大部分径流流入海中，洪水资源难以有效利用。长乐滨海新城成为福州“两城”之一，规划人口达130万人，远期供水能力不足。
2、闽江下游咸潮入侵危及取水水源水质安全

闽江下游属河口感潮区，由于近年河床严重下切，导致咸潮入侵加剧，不仅对福州主城区堤防安全构成威胁，同时影响到沿河取水口的取水安全，影响生活生产用水，造成较大的社会不利影响。另外由于闽江下游河道下切，河道槽蓄量增加数倍，导致排入闽江的废污水不易流入外海，污染物在闽江南北港长时间回荡，导致南北港取水口的水质不容乐观。闽江中上游的采砂、船舶航行、乱倾倒废水垃圾等也都会造成污染。

3、境内水资源已无法满足经济社会可持续发展的要求

随着福州市城镇化水平的提高、产业规模的发展，福州市需水量持续增加。全市水资源相对丰富，但时空分布不均，境内大部分河流源短流急，水资源进一步开发利用的难度大，水资源开发利用已无大的潜力。部分区域由于用水紧张，城镇供水水源挤占了农业灌溉用水和河道生态用水。此外，沿海局部地区存在一定程度的海水入侵问题。境内水资源已无法满足经济社会可持续发展的要求。

4、部分水资源配置工程老化无法满足用水需求

福州市部分水资源配置工程出现老化现象，无法满足现状用水需求。特别是一些大型灌区，如福清东张灌区等。因此需围绕农业高质高效，以粮食主产区为重点，推进福清东张等大型灌区续建配套与现代化改造，推进灌区标准化现代化管理，创新灌区发展机制，确保工程效益正常发挥。
（三）水生态安全保障能力有待继续提升

从福州市水功能区水质达标情况来看，福州市水质目标要求较高（Ⅰ、Ⅱ类）的流域源头保护区，由于农村面源污染导致总磷、总氮污染物超标；城镇所在开发利用区河段，由于城市入河污染物量超过水域纳污能力，造成氨氮、高锰酸盐指数超标，主要是氨氮超标严重。同时，禽畜养殖业带来的污染问题也是不容忽视的。部分不达标保留和缓冲区仍需要整治。

从饮用水水源地水质情况来看，福州市大部分水源地水质能达到Ⅲ类以上。饮用水水源地存在的主要问题是部分河道型水源地存在安全隐患，部分时段出现个别水质超标的情况；大部分水库营养化评价为中，部分水库有富营养化趋势，尤其是水库上游的畜禽养殖强度增加，导致水库水质有恶化趋势。

福州市水源条件虽总体水质良好，但闽江福州段仍存在生活污水、农业污水、畜禽养殖污水等有机物污染问题；敖江流域部分支流受生活污水影响，水质污染尚未根治；龙江流域水质虽然持续改善，但下游受生活污染影响，水质超标现象仍较常见。
全市水土流失面积869.83km2，占土地总面积的7.61%，局部地区水生态仍较脆弱。供水水库营养化程度较高及城区污染负荷较重，废污水排放量随着经济的迅速发展和城市化水平的提高而增加，部分江河湖泊水体污染问题较为突出，水环境保护压力不断加大，水生态安全保障能力有待提升。

（四）水利信息化有待继续完善

我市虽于“十二五”、“十三五”期间开始布置信息化平台，通过卫星遥感、大数据支撑等技术手段完成了福州水资源信息服务系统、山洪灾害防御信息化监测预警系统、“河湖管理督察”App、水土保持“天地一体化”监管体系等。但仍存在行业信息化发展总体滞后，基础支撑不足、技术手段单一、业务协同不够等情况。
 面临的主要形势
党中央、国务院高度重视水安全工作。习近平总书记强调指出：水安全是涉及国家长治久安的大事，全党要大力增强水忧患意识、水危机意识，从全面建成小康社会、实现中华民族持续发展的战略高度，重视解决好水安全问题。水利部准确把握习近平总书记关于保障水安全讲话精神实质，深入剖析水利改革发展所处的历史方位和治水主要矛盾的变化，提出了“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，为新时代水利改革发展明确了工作重点、指明了前进方向。

（一）新时代水利发展形势，对水利建设提出新的要求

当今世界正经历百年未有之大变局，国内发展环境也经历着深刻变化。我国已处于向高收入国家迈进的阶段，进入高质量发展阶段，社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾；我市正全方位推动高质量发展，经济社会发展也存在一些短板弱项。进入新发展阶段，国内外环境的深刻变化既带来一系列新机遇，也带来一系列新挑战，要深刻认识人民对美好生活的向往总体上已经从“有没有”转向“好不好”，需求结构升级呈现多样化、多层次、多方面的特点，树立以人民为中心的发展思想，正确认识治水主要矛盾变化，不仅要解决好我市超标准洪水风险抵御能力较弱等水灾害问题，还要下大气力解决沿海地区水资源短缺、农村供水工程标准低等水资源配置与经济发展格局不匹配不平衡的问题，进一步缩小在河流生态空间完整性、农村水系水环境、水利重点领域监管等方面与对岸的差距，实现持久水安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境等方面标准提高，更好地满足人民对美好生活的向往，为新时代新福州建设提供水利支撑和保障。

（二）贯彻落实国家重要区域发展战略，优化水资源配置格局

实施区域协调发展战略是新时代国家重大战略之一，是贯彻新发展理念、建设现代化经济体系的重要组成部分。《中共中央国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》的发布为促进区域协调发展向更高水平和更高质量迈进勾勒蓝图。意见强调，推动国家重大区域战略融合发展。我市位于重要区域的版图中间，建设了一大批关系国计民生和经济社会发展全局的水利工程，水利建设事业获得迅猛发展，初步形成了水利工程设施体系，极大地改善了我市江河防洪状况，优化了我市水资源配置格局，增强了水利对经济社会发展的保障能力。

“十三五”末期，我市旱情较为严重，连江、闽侯、永泰、福清、罗源均出现不同程度的旱情，为了减缓旱情，保障人民群众用水需求，“十四五”期间仍需进一步优化水资源配置格局。

（三）贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于保障水安全的重要讲话，迫切需要推进治水思路战略性转变。

党中央高度重视水利工作，党的十九大将水利放在生态文明建设的突出位置，在水利宏观布局、水资源管理、水生态文明建设、水利基础设施建设等方面提出了新的明确要求，深化了水利工作内涵，拓展了水利发展空间。习近平总书记关于保障安全的重要讲话，进一步完善了新时期治水方略，“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，赋予了新时期治水的新内涵、新要求、新任务，为强化水治理、保障水安全指明了方向，是新时期水利工作的科学指南。

（四）深入实施生态市战略、加快生态文明先行示范区建设，迫切需要加快完善水生态安全保障体系。

我市贯彻落实党的十九大精神，作出了深入实施生态市战略、加快生态文明先行示范区建设、打造美丽福州的战略部署。国务院大力支持，出台《关于支持福建省深入实施生态省、市战略加快生态文明先行示范区建设的若干意见》，明确了国土空间科学开发先导区、绿色循环低碳发展先行区、城乡人居环境建设示范区、生态文明制度创新实验区等四大战略定位。水是生态之基，水生态文明是生态文明的核心组成部分，加快水生态文明建设迫在眉睫。

  总体思路

一、指导思想

水利改革发展要以党的十九大、十九届四中全会、十九届五中全会新目标新部署新要求为指导。全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于保障水安全的重要讲话精神，按照中央领导重要批示要求，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方略，按照“机制活、产业优、生态美、百姓富”的总体要求，加快水利建设。深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，兜底线、保刚需、促发展。勇于担当、履职尽责、扎实工作，全面完成目标任务。

二、基本原则
（一）节水优先、高效利用。坚持节水优先方针，强化水资源承载能力刚性约束，实行水资源消耗总量和强度双控。落实目标责任，加强监督管理，增强全社会节水意识，大力推动节水制度、政策、技术、机制创新，加快推进用水方式由粗放向节约集约转变，不断提高用水效率和效益。

（二）空间均衡、统筹兼顾。着眼于“多规合一”全市覆盖的统一空间发展战略，加强与各部门、各类空间性规划协调衔接，谋划水生态空间管控布局，优化水生态空间开发格局。科学划定水生态保护红线和水资源利用上限，强化水生态保护红线管控。

（三）系统治理、综合施策。牢固树立绿水青山就是金山银山、山水林田湖草是一个生命共同体理念，充分保护和发挥好我市生态优势。把保障和改善民生作为水利工作的根本出发点和落脚点，加快完善绿色水利基础设施网络体系，补齐水利基础设施建设短板，使水利发展成果惠及民生。

（四）两手发力、改革创新。发挥政府投资的引领带动作用，鼓励和引导社会资本、金融信贷投入水利领域。加快构建产权清晰、多元参与、激励约束并重的体制机制。推进水利关键领域和薄弱环节改革攻坚，建设齐心协力、同频共振的水利行业监管体系，探索打造具有福州特色的水利改革模式与路径。

三、主要目标

“十四五”期间我们要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平总书记在福州工作期间擘画的蓝图，牢牢把握习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水方针和在闽、在榕工作期间的治水理念这条主线，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，转变治水思路，提升治水理念，确保补短板到位、强监管有力。着眼实现“两个一百年”奋斗目标，为全方位推动福州高质量发展超越保驾护航，对未来我市水利发展作出总体安排。

锚定2035年远景目标：展望2035年，我国基本实现社会主义现代化之时，我市将率先实现全方位高质量发展超越，有福之州、幸福之城展现崭新面貌，基本建成现代化国际城市。届时福州经济实力大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入再上新的大台阶，人均 GDP 居全国主要城市前列，率先实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福州展现更为崭新的面貌。届时水资源调控网络形成，水灾害防御体系健全，水生态环境质量优美，现代水治理体系和治理能力基本形成，水安全保障能力大幅跃升，基本实现水利现代化。
至2035年，基本建成与经济社会生态发展要求相适应的水利基础设施网络体系，水治理能力现代化建设取得重大进展，水安全综合保障能力显著增强。实现“县县达标、乡乡设防”，城乡居民饮水“同水质、同服务”，河湖水质、水保生态显著提升。
 “十四五”时期主要目标是：进一步增强全市防洪防潮安全保障能力；优化水资源配置格局；增强全市水生态安全保障能力，加强水土保持和水生态修复；水文水资源、河湖生态、水土流失、水灾害等监测预警体系基本建立，水利信息化水平显著提升。

具体如下：
一是水灾害防御方面。

“十四五”期间进一步增强全市防洪防潮安全保障能力，闽江、敖江、龙江及重要支流的重点河段堤防和重点海堤达到国家规定标准，中小河流和山洪灾害防治能力进一步提高，水利设施安全运行，病险水库加固工作持续推进，排涝能力明显提高，山洪灾害易发区预警预报系统基本建成，有效应对气候变化和突发水旱灾害事件。

至2035年，水灾害防御体系健全，水安全综合保障能力显著增强。防洪排涝薄弱地区免受洪涝灾害影响。
二是水资源配置方面。2018—2020年，我市多地区持续出现干旱情况，为了减缓旱情，保障人民群众用水需求，“十四五”期间仍需进一步优化水资源配置格局，加大节水力度。

“十四五”期间，加快推进并建设完成福建省平潭及闽江口水资源配置工程和霍口水库工程，进一步完善水资源配置与人口经济均衡协调发展格局，继续加强城市应急备用水源建设，“十四五”期间新增可供水量7.74亿立方米，进一步提升城乡供水保障。同时全面开展城乡供水一体化建设，巩固提升农村供水安全保障水平，使农村自来水普及率提升至96.0%，农村集中供水率达到98.0%，推进城乡供水融合发展，逐步实现城乡供水“同水质、同服务”。

开展节水型社会达标建设，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，创新建设和管理模式。规划“十四五”期间用水总量控制在37.80亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在34.00立方米以内，规划农田灌溉水有效利用系数提升至0.584。

至2035年，水资源调控网络初步形成，沿海及滨海新城、高新区等摆脱缺水困境；实现城乡居民饮水“同水质、同服务”；并建成节水型社会。

三是水生态保护方面。

“十四五”期间，进一步增强全市水生态安全保障能力，加强水土保持和水生态修复，规划水土流失率降至6.95%，新增水土流失综合治理面积40万亩。重要河流水生态环境得到有效改善，城乡河流水生态环境进一步提高，江河湖库水源涵养与保护能力明显提升，重点河湖生态流量基本得到保障。人为水土流失得到有效控制，重点地区水土流失得到有效治理。

至2035年，达到水生态环境质量优美，居民日益增长的水环境需求得到满足，水源地水质达标，水土流失现象逐步消除，河湖水质、水保生态保持全国领先。
四是水事务管理方面。

“十四五”期间，水文水资源、河湖生态、水土流失、水灾害等监测预警体系基本建立，水利信息化水平显著提升。主要河湖水域岸线得到有效管控，最严格水资源管理考核体系逐步完善，水资源开发利用各环节得到全面监管。基本实现大中型水利工程安全监测全覆盖，水工程安全风险防控能力明显提升。

至2035年，现代水治理体系和治理能力基本形成，依托“数字福州”实现福州市水利信息化。

五是海绵城市建设方面。

由于福州城市独特的山水格局和城市发展条件，“十四五”期间在海绵城市建设过程中，将在山洪、内涝、潮汐共同影响下，系统性地探索“优化城市水生态空间布局、灰/绿基础设施联动，强调综合性海绵城市建设方法，遵循老城区“回归自然”新城区“师法自然”的不同建设治理途径，重点突出水生态、水环境的改善，降低水灾害，体现“山地丘陵、滨江滨海、洪、潮、涝敏感型"海绵城市建设的综合性示范，实现现代城市基础设施建设与海绵城市有机融合与创新。

至2035年，福州市海绵城市建设有较大推进。
表2    福州市水利改革发展“十四五”规划主要指标表

	主要指标
	“十三五”末完成情况
	“十四五”

规划
	备注

	用水总量（亿立方米）
	＜36.70
	＜37.80
	约束性

	万元工业增加值用水量（立方米）
	51.3
	34.00
	约束性

	农田灌溉水有效利用系数
	  0.582
	0.584
	预期性

	新增供水能力（亿立方米）
	[5.10]
	[7.74]
	预期性

	农村自来水普及率（%）
	89.30
	96.00
	预期性

	农村集中供水率（%）
	97.00
	98.00
	预期性

	新增水土流失综合治理面积（万亩）
	[67]
	[40]
	预期性

	水土流失率（%）
	7.05%
	6.95%
	预期性


注：1、带[ ]的数据为5年累计数，其余为期末达到数。
2、农村自来水普及率是指服务人口100人以上且供水到户的集中式供水工程的受益人口占总人口的比例。

3、农村集中供水率是指集中式供水工程的受益人口占总人口的比例。 

4、水土流失综合治理面积是指对区域内存在水土流失的土地采取的所有治理措施面积。

5、水土流失率是指区域内水土流失面积占区域土地总面积的比例。

四、总体布局

围绕福州市高质量发展战略布局，以保障水安全、水保障、水生态、水能力为重点，坚持“3820”战略工程思想精髓，合理布局各类水利工程，着力完善水利基础设施，提高水利对经济社会发展的支撑保障能力，加快建设现代化国际城市。

（一）科教兴城。依托国家自主创新示范区，加快科技强市、教育强市建设，高标准建设各类创新平台，对标国际国内一流标准，高水平、高起点、高标准推进大学城规划提升，完善城市功能。
十四五期间，我市水利发展着重在大学城水利基础设施建设以及水资源配置工作，补强民生短板，增强大学城及周边地区的活力和发展动力。使大学城总体城市水环境品质、水景观面貌有显著改变。为“六个一流”目标基本实现，济身全国一流大学城行列做出基础设施支撑。

（二）扩大内需。坚持扩大内需这个战略基点，建设消费中心城市。通过建设丝路海港城、福州（长乐）国际航空城、现代物流城构建现代物流体系，打造国内大循环的重要节点和构建国内国际双循环的重要通道。我市水利发展“十四五”规划，将立足扩大内需这个基点，从水安全、水资源、水生态等几方面为消费中心城市的建设保驾护航。

（三）改革攻坚。重点领域和关键环节改革取得新突破，市域治理体系和整治能力现代化水平得到新提升。多区叠加优势全面凸显，海丝战略支点城市作用充分发挥，形成东南沿海国际门户。榕台各领域融合持续深化，建成台胞台企登陆的第一家园先行城市。我市水利发展改革攻坚的主要布局为马祖供水工程，对标台湾，在深化融合的过程中实现超越。

（4）区域协同。坚持城乡融合、山海联动，推进全面脱贫与乡村振兴的有效衔接。加快实施老城更新提升和滨海新城、三江口片区开发建设，提升省会发展能级，争创国家中心城市。

水利发展“十四五”规划关于滨海新城着力于提升滨海新城的防洪防潮能力，保障生产生活用水，加强湿地生态保护，扎实推进临空经济示范区建设。

乡村振兴方面，全面提升农村水生态环境，为居民创建幸福家园。同时大力推行城乡供水一体化，让农村居民吃上放心水。加快补齐农村水利基础设施。

闽东北协同发展，统筹推进一批重大水利建设项目。闽东北协同发展区以闽江、敖江等主要河流为基础，以闽江口城市群水资源配置（在建一闸三线、拟建提质增效）、闽东水资源配置等跨流域跨区域重大水资源配置工程为纽带，以罗源霍口、永泰龙湘大型水库等一批中型水库为节点，实现闽江、敖江、大樟溪互联，进一步提升福州都市圈的水资源保障能力。

（五）绿色发展专项行动。国家生态文明试验区改革任务加快推进，城乡环境质量总体保持优良，各项指标保持全国省会城市前列，国家生态市、环保模范城市、国家森林城市创建成果进一步巩固提升。

为保证绿色发展专项行动顺利进行，我市水利着手推进河湖水系综合治理，严格落实“河长日”长效机制，落实落细“河湖长制”工作责任，抓好闽江、敖江、龙江等重点流域及小流域综合治理，提升全市河湖水系水质，全面消除V类水质，力争稳定在Ⅲ类以上。全面实施饮用水源保护。坚持山水林田湖草系统治理。

  主要任务

全面贯彻落实我市全方位推动高质量发展超越、高层面推进两大协同发展区战略决策，统筹考虑当前与长远、需要与可能，以问题为导向，坚持山水林田湖草综合治理、系统治理、源头治理，加快构建防洪安全、供水安全、生态安全的水利基础设施网络和齐心协力、同频共振、务实高效的行业监督管理体系，全面提升水安全保障能力与水平。
一、补齐短板，完善水利基础设施网络

“十四五”时期是水利工程补短板的集中攻坚期，聚焦我市水资源、水生态、水环境、水灾害等领域的短板弱项，突出“保安全、保供水、保生态”，采取综合治理措施，加快补齐水利基础设施短板。
（一）立足生命安全，完善山海兼顾的防洪涝安全保障体系

按照“消隐患、强弱项”的思路，加快推进江河防洪和沿海防潮提升工程建设，强化流域防洪调度，全面提升洪涝灾害防御能力和超标准洪水应对能力，保障人民群众生命财产安全和经济社会健康稳定。

1.提升区域防洪布局。加快霍口、昌西等控制性枢纽工程建设，增强江河洪水调蓄能力；适时开展闽江下游河道演变与安全治理专题研究，积极推进闽江下游防洪治理以及闽江河口综合整治，优化闽江防洪布局；优化敖江、龙江、大樟溪、梅溪流域防洪布局，提高连江、长乐、高新区等县区防洪标准；推进马尾、福清、闽侯、连江、闽清、罗源、永泰等地区中小河流治理；积极推进福州市轨道交通2号线竹岐停车场及苏洋站防洪排涝工程、闽侯荆溪排涝站、连江粗芦岛防洪防潮排涝工程、闽清坂东镇区防洪防潮排涝工程等，提升闽侯、连江、闽清重点地区防洪防潮能力。

2.强化江海堤防工程建设。实施闽江干流防洪提升工程，以连江、长乐、高新区等城区为重点，加快县级以上城区防洪达标建设，提高防洪标准。持续推进闽江干流及支流防洪治理，以未设防乡镇为重点，优先解决未设防、不达标、河堤损毁严重的河段，提升重点河段防洪能力。积极推进敖江、龙江、起步溪等其他独流入海河流防洪治理，坚持“省督导、市监管、县实施”，推动中小河流治理项目实施，采用生态方式改良河床、恢复河滩、修复河岸，提升河道综合整治水平，提高区域和城镇防洪排涝标准。加强沿海防台防潮能力建设，妥善处理海堤建设和海岸生态环境保护的关系，加快实施海堤加固及生态化改造，加强风暴潮监测预警能力，构建完善的工程、非工程措施相结合的防台防潮减灾体系。
3.强化病险水库（闸）常态化除险加固。坚持以防为主，开展水库（闸）等工程设施隐患排查和安全鉴定，继续实施水库（闸）常态化除险加固和降等报废，对福清山斗仔水库、连江松皋水库、罗源下牛洋水库等小型水库，闽侯金沙水闸、连江金牌水闸、罗源团结塘选屿水闸等大中型水闸进行除险加固，消除工程安全隐患。

4.稳步推进山洪灾害防治。按照突出重点、因地制宜的原则，继续加强山洪灾害防治建设，加快重点山洪沟治理，开展受山洪威胁的重点城区集镇调查评价，优化自动监测站网布局，扩大预警预报信息覆盖面，对全市雨量站、水位站进行升级改造， 加设卫星通信信道，新建全要素、全量程、全自动的水文站点，提升山洪灾害监测预报能力。

5.加强城区防洪治涝工程建设。以福州市区、闽侯、高新区、长乐区、连江为重点，增强城市防洪排涝能力，继续实施福州江北城区防山洪防治及生态补水工程；开展福州科学城防洪排涝工程、福州滨海新城三溪水库分洪隧洞工程、滨海新城水系建设和连江贵安核心区防洪排涝工程等工程建设；谋划晋安河周边区域排涝标准提升工程，建议尽快开展晋安河深隧工程、魁岐排涝三站工程以及南台岛排涝站排涝能力提升工程专题论证工作。
专栏1  洪涝防御体系重点工程
	1.闽江干流防洪提升
福州地区大学新校区防洪排涝体系溪源泄洪洞工程、闽江防洪工程福州段（四期闽侯段）、闽江防洪工程福州段（三期永泰段）、仓山城门段、仓山区天福段、仓山区螺洲段、仓山区淮安至螺洲大桥段、闽侯县青口段、闽侯县龙祥岛段、闽清县梅埔、猴山段.
2.闽江治理
持续推进闽江、淘江、乌龙江、梅溪、大樟溪等闽江干流支流防洪治理工程，治理河长34公里，新建堤防62公里。

3.中小河流和独流入海河流防洪治理
治理河长162.45公里。

4.海堤加固及生态化改造
加快实施海堤加固及生态化改造18.941里。

5.病险水库（闸）常态化除险加固

福清山仔水库、连江松皋水库、罗源下牛洋水库等小型水库，闽侯金沙水闸、连江金牌水闸、罗源团结塘选屿水闸等大中型水闸进行除险加固；十八孔水闸、克凤五门闸进行拆除重建；继续实施其它水库（闸）常态化除险加固。

6.山洪灾害防治

实施3个县（市、区）重点山洪沟治理，优化自动监测站网布局，扩大预警预报信息覆盖面，提升监测预警能力。

7.城区防洪治涝工程

   继续实施福州江北城区防山洪防治及生态补水工程；开展福州科学城防洪排涝工程、福州滨海新城三溪水库分洪隧洞工程、滨海新城水系建设和连江贵安核心区防洪排涝工程等项目建设；谋划晋安河周边区域排涝标准提升工程。



 [image: image1.png]1 KREMETE
(+PURHAE)R#105.29(27T)

TRKEE (17) BASRRahE

TR, 17.34, S
17%
FURF TR,
17%

— — Wb s N
BTaETE 108,1%
1448, 14%





（二）立足生产生活，完善水资源安全保障体系

按照“挖潜力、强骨干”的思路，坚持节水优先，强化水资源刚性约束，围绕沿海地区水资源与土地、经济社会布局不匹配的突出问题，优化水资源配置格局，加强供水安全风险应对，逐步建成丰枯调剂、联合调配的市级水资源配置和城乡供水安全保障体系。加快推动建设一批重点水源和重大引调水工程建设，大力推进城乡供水一体化，全面提升水资源配置和城乡供水安全保障能力。

1.推进重大引调水工程建设。以服务好闽东北协同发展区建设、建设一流大学城、加快滨海新城建设为目标，围绕沿海城镇发展带资源性缺水现状，重点保障福州都市圈、大学城、滨海新城发展用水，加强山海合作，优化水资源配置，抓紧实施平潭及闽江口水资源配置工程，加快推进闽江口城市群水资源提质增效（含龙湘水库）等重大水资源配置工程，建设一批跨流域跨区域骨干输水通道，逐步完善“山海统筹、南北互通”的市级骨干供水基础设施网络。根据其他地区的资源环境承载能力、发展基础和潜力，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，有序开展东张水库至阳下新局水库等引调水工程建设，建设一批“丰枯调剂、多源互补”的县级供水基础设施网络。贯彻落实党中央对台大政方针，深化闽台水利基础设施领域融合，持续推进马祖供水等重大水资源配置工程，促进福州与马祖率先融合发展，同时依托马祖供水进一步完善连江可门港、黄岐半岛等区域水资源配置网络。

2.加强重点水源工程建设。针对全市水资源年内年际分布不均，以及供水水库调节库容偏小、部分城市供水水源单一等弱项，加快实施罗源霍口水库，全面提升福州城市供水水源风险防范化解能力；加快推进永泰龙湘等大型水库前期工作，条件具备时适时开工建设，为闽江口城市群水资源配置提供可靠的水源保障。加快实施罗源昌西等中型水库，因地制宜推进一批小型水库建设，大幅提升一批城镇的水源保障能力。

3.夯实乡村振兴水利基础。按照加快农业农村现代化，全面推进乡村振兴的总体部署，全方位提升农村水利支撑保障能力。围绕城乡供水“同质、同服务”，以县（区）为单元，大力推进城乡供水一体化。以水质水量达标为重点，通过城市管网向农村延伸供水、乡镇规模供水、单村集中供水等方式，形成“一县一网”或“多县一网”供水新格局；以创新运营管护机制为载体，组建一家水务公司作为投融资、工程建设、管护维养“三位一体”的建管平台，推行企业化运营、专业化管理。围绕农业高质高效，以粮食主产区为重点，推进福清东张等大型灌区续建配套与现代化改造，推进灌区标准化现代化管理，创新灌区发展机制，努力建成一批“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的现代化灌区。抓好农业节水控水，发展节水农业、旱作农业，把农业用水效率提上去、总量省出来。

4.大力推进乡镇湖库连通。在因土地、资金制约没有条件建设水库的乡镇地区，大力推进湖库连通。在尊重自然规律的基础上，紧密结合流域和区域功能定位、河湖水系特点，以问题为导向，合理确定水系连通格局与连通方式，科学布局连通工程。同时统筹自然与人工、城镇与乡村、水系上下游、河流左右岸之间的关系，考虑水资源、水生态、水环境、水灾害等方面的关系，使受益区人口水资源供给得到保障。

专栏2  水资源配置体系重点工程
	1.水资源配置网络

加快实施平潭及闽江口水资源配置工程等跨区域引调水工程。

加快推进闽江口城市群水资源配置提质增效工程、长乐朝阳洞扩宽工程、长乐珠湖引水隧洞工程、东张水库至阳下新居水库水源连通工程、东张水库至江阴洋边调节水源连通工程、马祖供水工程、塘坂引水工程琅岐支线（马尾段）等。
2.重点水源工程

（1）大型水库

加快实施罗源霍口。
加快永泰龙湘水库前期工作，条件具备时适时开工建设。
（2）中型水库

加快罗源昌西等中型水库建设。
3.城乡供水一体化

大力推进7个县区城乡供水一体化建设。

4.大中型灌区现代化建设

加快推进东张大型灌区续建配套与现代化改造工作。


 [image: image2.png]E2 KERERETRR
(+IURHERERE103.501Z7T)

EXSERESTKSETE
. 3.22,3%





（三）完善人水和谐、健康稳定的水生态安全保障体系

按照“重保护、促修复”的思路，坚持保护优先、自然恢复为主，加强水源涵养与河湖保护，实施重大水生态保护与修复工程等，扩大优质水生态产品供给，努力满足人民群众对健康水生态、宜居水环境的要求。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚持山水林田湖草系统治理，充分保护和发挥好我市生态优势，念好“山海经”，画好“山水画”。

1.加快实施重点河段水生态综合修复与治理。坚持绿色发展，统筹山水林田湖草沙系统治理，传承流域特色文脉，开展河湖生态保护与修复，打造一批人民群众满意的“幸福河”。重点推进龙江中下游、敖江流域等重点河段水生态综合修复与治理项目。

2.继续推进安全生态水系建设。围绕“六个目标”、“八个有”，按照“重在保护，要在治理”的要求，采取生态保护、生态修复、生态水利、生态亲水、标识管理等措施，继续推进安全生态水系建设，规划实施153公里安全生态水系建设项目，形成遍布全市城乡的“河畅、水清、岸绿、景美、安全、生态”的幸福河。

3.有序开展水系连通及农村水系综合整治。以村庄为节点，以乡镇为单元，以河流为脉络，深入实施河湖水系连通，积极开展农村水系综合整治，推进高新区、连江县、闽清县、闽侯县、罗源县、永泰县等县（市、区）水系连通及农村水系综合整治，建设“水美乡村”，不断增强农村群众的获得感、幸福感、安全感，促进乡村全面振兴。

4.不断加强重点区域水土流失治理。在完成“一重山”治理的基础上，采取封育保护、林分结构改造等措施，推进“二重山”、“三重山”治理，持续压缩水土流失斑，继续开展水土流失率大于10%的闽清县流失率集中治理。优先安排“四沿”（沿海、沿江、沿路、沿边）和“四区”（重点区、贫困区、水源区、河道区）治理，有效控制人为水土流失。同时实施水土保持以奖代补等政策，鼓励水土流失综合整治，规划治理水土流失面积40万亩。

    5.持续实施农村水电绿色改造。重点针对减脱水段，尤其是生态用水矛盾比较大的重点村镇减脱水河段实施改造，以流域为单元，以修复水生态环境为目标，落实绿色发展理念，按照生态宜居美丽乡村要求，持续实施农村水电增效扩容、绿色改造，规范生态下泄流量，推进连江县、罗源县等县区农村水电绿色改造，创建一批水利部绿色小水电示范电站和安全生产标准化电站，努力建设一批绿色小水电示范河流和示范县，实现农村水电助力乡村振兴和改善河流生态双赢局面。
专栏3  生态保障体系重点工程
	1.重点河段水生态综合修复与治理

重点推进龙江中下游水生态综合修复与治理项目，有序推进福清市龙江中上游宏路桥至大埔大桥段生态修复工程、长乐鳌头溪流域生态系统综合治理一期工程、下洞江流域绿化提升及亲水公园建设、陈塘港流域绿化提升及亲水公园建设、敖江流域生态修复等区域水生态综合修复与治理项目。

2.安全生态水系建设

实施147公里安全生态水系建设项目。
3.水系连通及农村水系综合整治
有序推进高新区、长乐区、连江县、闽清县、闽侯县、罗源县、永泰县等县（市、区）水系连通及农村水系综合整治
4.水土保持生态建设

继续开展水土流失率大于10%的闽清县流失率集中治理。优先安排“四沿”（沿海、沿江、沿路、沿边）和“四区”（重点区、贫困区、水源区、河道区）治理，有效控制人为水土流失，规划治理水土流失面积40万亩。

5.农村水电绿色改造

推进连江县、罗源县等县区农村水电绿色改造。


 [image: image3.png]B3 KEZKRERIETE
(+IYRHAIEIEE49.35(Z7T)
RHRFTIE,





（四）立足行业发展，推进智慧水利建设
按照“强感知、增智慧”的思路，根据建设数字福州、智慧社会的战略部署，对标“安全、实用”的水利网信发展总要求，加快推动智慧水利建设，增强水利信息感知、分析、处理和智慧应用的能力和水平。

1.完善天空地一体化感知网。依托福州市水资源管理系统，提升取用水、重要饮用水水库水源地水质的监控能力。建设重要流域控制断面水生态监测站，改造提升已有生态流量监测站。继续推进数字水安项目先试先行，在全市推广应用数字水安视频监视标准，依托“数字水安”等水利数字化平台，推进水利工程建设工地视频监控全覆盖。建立卫星遥感影像数据快速获取共享机制，实现遥感数据“日日新”。加大卫星遥感、无人机、视频智能分析等技术应用，强化各水利业务数据的关联分析。
2.强化数字水利基础支撑。依托数字水利，围绕水利基础信息采集、水资源监控、河流水生态空间监控、水土保持监测、水利工程自动化监控、水利信息传输等6个方面，立足实用管用，加快建设水利信息化监测体系，完善水利监管信息化平台建设，实现“现场可视、指令可达、运行可控”。加快系统整合共享，构建水利“一张图”，打造智慧水利云服务平台，实现水资源、水利工程、防汛抗旱、河湖管理、水生态、农村水利水电、水土保持等业务应用体系有机整合。规划实施福州市水利感知网建设。
专栏4  数字水利体系重点工程
	1.完善天空地一体化水利感知网

新建改建水位站、雨量站等；建设重要流域控制断面水生态监测站，改造提升已有生态流量监测站；水利视频感知体系建设；建立卫星遥感影像数据快速获取共享机制。
2.强化数字水利基础支撑

打造市级“水利一张图”；打造智慧水利云服务平台，实现水资源、水利工程、防汛抗旱、河湖管理、水生态、农村水利水电、水土保持等业务应用体系有机整合。规划实施福州市水利感知网建设；加快国产化替代工程。




 [image: image4.png]E4 EfhTHE
(+RERERE14.74(Z7T)





二、强化监管，健全水利行业监督管理机制

以问题为导向，以目标为引领，推进水利监管工作“制度化、社会化、智能化、协同化”，加快构建齐心协力、同频共振、务实高效的水利行业监管制度体系，努力开创我市水利监管工作新局面。
（一）健全覆盖水生态空间各领域的管控机制

强化水生态空间管控，依法划定河湖管理范围，落实规划岸线分区管理要求，强化岸线保护和节约集约利用。加强对水源涵养区、蓄洪滞涝区、滨河滨湖区等水生态空间保护，合理确定水生态空间用途、权属和分布，设立明确地理界标和宣传警示标识标牌。试行清单管理，将水生态空间划分为禁止开发区和限制开发区，在禁止开发区实施正面准入清单管理，在限制开发区实施负面准入清单管理。深入推进“清四乱”常态化规范化。加大执法检查，充分应用卫星遥感、无人机等先进技术手段，建设全市“天地一体化”监管系统，对重点生产建设项目、重点水生态敏感区等开展专项执法检查，重点查处各类违法违规行为。

（二）健全覆盖水资源利用各环节的管控机制

完善节约用水和水资源管理法规体系。围绕“合理分水”，严格实行区域流域用水总量和强度控制，发挥水资源刚性约束作用，推动流域水量分配方案和重要流域主要断面生态流量保障措施落实。推进“管住用水”，抑制不合理用水需求，推动区域（规划）水资源论证，严格实施取用水监督管理，落实取水工程（设施）存在问题整改提升，全面推行取水许可电子证照，推进水资源费改税，强化取用水计量管理和用水统计调查工作，实施水资源承载能力动态评估，推进对全市主要流域的来水、供水、用水及生态流量（水位）进行实时动态监控的水资源监测体系建设。突出“节水优先”，建立水资源高效利用的节水体系，强化用水定额管理及实施效果评估。

（三）健全覆盖水工程建设管理全过程的管控机制

深入推进电子招投标，完善和扩大招标规则覆盖面，继续加强招投标备案监管和日常巡查工作，坚决查处违法违规行为；加强市场主体市场行为监管，推行统一的水利建设市场主体信用动态评价体系，对工程勘察、设计、施工、监理、咨询、质量检测、招标代理等各类水利建设市场主体进行全过程、全环节监管评价，推动评价结果在水利工程招投标、资质晋升、评奖评优等方面的应用，形成守信激励失信惩戒机制；推进施工现场制度建设、人员配备、施工流程、安全生产等环节的标准化管理；推动工程造价精细化规范化，建立水利工程造价动态管理机制，强化培训工作，规范水利工程造价行为；推行专业化管护，鼓励社会力量成立专业维修养护队伍，引导符合条件的企业参与水利工程维修养护。健全完善水利资金使用管理制度，切实加强水利资金监管，强化资金绩效评价，充分发挥财政资金使用效益。

（四）健全覆盖水安全保障全方位的管控机制

牢固树立底线思维，强化风险意识，妥善应对防洪、水资源、水生态环境、水利工程等领域及水库移民稳定风险，最大程度预防和减少突发水安全事件造成的伤害。加强风险防控，建立健全内控制度，加强事前预防和事中监控，加强全过程、各环节的监督管理，发现问题及时整改。抓好队伍建设，加大业务培训力度，提升水利人员履职能力。注重消防安全管理，加强消防安全教育、培训制度以消除水利工程各阶段各部门的消防安全隐患。

三、改革创新，推动水利发展能力提档升级

针对水治理体制机制不健全、水利标准化、信息化水平不高等主要制约因素，继续探索深化水利重点领域和关键环节改革创新，破除水利发展瓶颈，全面激发水利发展内生动力活力，全力推动水利发展能力提档升级。

（一）推动提升依法治水能力。全面落实水行政权力运行清单管理，建立完善行业管理内部协调机制和重大案件报告机制，切实落实审批与监管、管理与执法工作制度。以河长制为依托，加强水资源无序开发、侵占河湖水域岸线、人为水土流失、河道非法采砂等重点领域法律监督与行政督察。推进水利综合执法，加强与司法机关、涉水行政执法部门信息共享，开展联合执法、区域执法和交叉执法。坚持法制宣传教育与依法治水管水实践结合，普法与执法并重，开展形式多样的水法治宣传教育活动。
（二）推动提升综合治水能力。按照“综合试验、系统治水、全域拓展、改革创新”的工作思路，继续推进综合治水试验，坚持安全与生态并重的理念、“集中发力、各计其功”的原则，全面推动全县域、全流域综合治水，统筹山水林田湖草，系统推进河流水系治理，改善河水、改良河床、恢复河滩、修复河岸。

（三）推动提升科技治水能力。推进智慧水利、生态海绵流域、生态海堤、河湖生态标准、河湖水生态修复等重点领域的基础研究，为水利高质量发展提供技术支撑。做好水利科技成果推广，促进科技成果落地，加快转化为现实生产力。创新人才培养开发、考核评价、选拔使用、激励保障和引进等工作机制，逐步建立起健康合理的人才交流渠道。

（四）推动提升标准治水能力。标准化工作既有基础性，更具引领性，不仅是水利各项工作开展的基本遵循，也是水利行业优质发展的重要保障。围绕“安全、持续、高效”的目标，深化水利工程管理体制机制改革，采取政府主导、社会参与、分级实施、稳步推进等措施，实现水利工程管理职责明细化、管理制度体系化、安全管理标准化、工程运行规范化、基层能力建设达标化、管理过程信息化、管理环境生态化、管理经费预算化、管理考核程序化。同时利用网络等多种媒体，加大水利标准宣传力度。在水法律法规、政策制度中引入水利标准，保证标准有效实施。

（五）水利队伍建设。“十四五”通过对管水治水机构的改革，对治水管水机构人员实行：行政+事业+企业的配置体系，调动各类人员的积极性，充分发挥专业人员的专业能力。

（六）水利行业建设。将全市水利及各类水务部门，同级别之间进行精简合并，使全市的水管理更加清晰、明朗、方便。在“十四五”期间对其可行性进行充分论证，并积极推动。

  环境影响评价

本规划从目标指标、重点任务、工程项目和政策措施等方面对我市“十四五”期间的水利工作进行了统筹谋划和布局，细化了相关工作措施。用水总量控制、水资源利用效率等方面的具体目标指标和相关任务已与我市实行的最严格水资源管理制度等进行了衔接。

“十四五”水利建设任务主要包括防洪涝安全保障体系建设、水资源安全保障体系建设、水生态安全保障体系建设和水利数字化保障体系建设。规划实施后，可有效完善水利基础设施网络，提高水旱灾害综合防御能力、水资源合理配置和高效利用能力、水生态保护与修复水平及水利智慧管理水平，有力保障全市经济社会发展和改善生态环境。

一是防洪涝安全保障体系建设可以全面提升洪涝灾害防御能力和超标准洪水应对能力，满足人民群众对防洪保安全的要求。闽江、敖江、龙江、大樟溪、梅溪及其他中小河流、重点河段防洪治理、重点防洪水库建设均将有效提高我市防洪能力。加快海堤生态化改造建设将有效提升沿海防洪防潮减灾能力。构建以水库、河道和排涝闸泵等为架构的防洪减灾工程体系，着力解决城镇防洪排涝薄弱环节。
二是水资源安全保障工程建设可以进一步巩固提升水资源配置和城乡供水安全保障能力，满足人民群众对优质水资源需求。平潭及闽江口、闽江口城市群等重要水资源配置工程将有利于合理配置我市有效的水资源。加快重点水源工程建设，继续推进罗源霍口、永泰龙湘等大型水库、2座中型水库以及大中型灌区续建配套与现代化改造，将有利于提升我市供水保障能力。本次规划强调了节水型社会建设，有利于节约水资源。推进马祖供水工程建设，有利于促进闽台融合发展。推进城乡供水融合发展，有利于提高城乡供水质量。

三是水生态安全保障体系建设有利于水生态恢复，满足人民群众对健康水生态、宜居水环境的要求。加快重要河流廊道生态保护与修复、安全生态水系、水系连通、农村水质综合整治及绿色水电站改造，可促进生态流量落实、水质改善及水生态修复，进一步改善河湖健康状况。推进水土保持生态建设，将有效控制和减少水土流失。

水利工程建设可能对局部带来一些不利环境影响。重大水利工程建设将在一定程度上改变陆域水循环过程、河湖水文情势及水生态环境；工程建设可能对自然景观和文物、水生生物栖息繁衍环境、生物多样性等产生影响。水利工程建设还可能产生水土流失以及施工场地的扬尘、污水、泥沙、噪声等方面影响。同时，部分水库建设淹没损失较大，占地移民问题复杂，可能引发一些社会问题。

因此，必须高度重视工程建设的不利环境影响，依法加强相关规划和建设项目环境影响评价等工程前期工作，认真落实“三同时”管理制度。对规划实施情况进行环境影响跟踪监测、评价和评估，并根据规划实施对生态环境产生的影响及时优化调整实施方式，强化对工程规划、设计、建设、管理全过程的监管，最大程度地减少规划实施的不利环境影响。

一是坚持节约和绿色发展。加强流域和区域用水总量控制，节水优先，减少对水资源的过度消耗；加强水资源优化调度与管理，逐步退还被挤占的河道内生态环境用水，维持湖库和地下水的合理水位。引调水和水源工程建议同步完成饮用水水源保护区划分和水源地保护，针对受水区新增废污水制定污染治理对策和具体方案。水资源利用要按照减量化、再利用、资源化的原则，加快建立高效循环利用体系，提高水资源的利用效率和效益，推进水资源可持续利用，促进保护生态环境。

二是提高水利工程综合效益。强化堤防、中小河流治理工程和河流水生态廊道建设的衔接。处理好河湖水系连通工程和生态保护的关系，设计时应考虑水生态保护目标分布及其对水系连通的需求。在中小河流治理中，避免束窄河道、减少行洪断面，尽量保持河道自然形态，提倡采用生态型河道治理措施，注重与城市景观、生态环境的协调，打造生态水系景观廊道，加强农村水环境综合治理，减少面源污染入河量，疏通河道，改善农村水生态环境，助力乡村振兴。

三是减小不利生态影响。工程选址选线尽量避让重要生态环境敏感区，严格依法落实保护要求。加强对规划实施可能影响的重要生态环境敏感区和重要保护目标的监测与保护，及时掌握环境变化，采取相应的对策措施。深入调查研究珍稀保护生物的生态习性，提出针对性的保护措施。加强鱼类栖息地保护，恢复退化水生态系统，建立合理的水利工程调度机制，拦河闸坝需设置过鱼设施或采取增殖放流措施。安装生态流量泄放与监控设施，落实生态流量下泄。建设生物环境监控工程，制定外来生物风险评估与安全评价制度等。

四是做好移民安置工作。坚持节约集约用地，切实做好工程征地补偿、搬迁安置和水库移民后期扶持工作，确保被征地居民生活水平逐步提高，保障其合法权益，维护社会稳定。农村移民集中安置的农村居民点、城（集）镇、工矿企业以及专项设施等基础设施的拆建或者复建选址，应当依法做好环境影响评价、水文地质与工程地质勘察、地质灾害防治和地质灾害危险性评估，并落实好相关防治措施。
  投资测算

按照“十四五”水利改革发展目标任务，根据相关规划、重点工程前期工作、各地上报的投资需求，分析预测争取中央资金和地方投入可能，综合平衡、合理确定未来五年全市水利建设项目和投资规模。

一、建设项目与投资

拟推进水灾害防治工程、水资源保障工程、水生态水环境治理工程和其他等四大类项目建设，估算总投资600.88亿元，其中“十四五”期间计划投资272.88亿元。

（一）水灾害防治工程。

总投资219.49亿元，“十四五”期间规划投资105.29亿元。

闽江干流防洪提升工程。包括福州地区大学新校区防洪排涝体系溪源泄洪洞工程、闽江防洪工程福州段（四期闽侯段）、闽江防洪工程福州段（三期永泰段）、仓山城门段、仓山区天福段、仓山区螺洲段、仓山区淮安至螺洲大桥段、闽侯县青口段、闽侯县龙祥岛段、闽清县梅埔、猴山段等，总投资31.11亿元，“十四五”期间规划投资17.97亿元。

闽江治理工程。包括闽江、淘江、乌龙江、梅溪、大樟溪等闽江干流及支流防洪治理工程，总投资29.25亿元，“十四五”期间规划投资14.48亿元。

中小河流治理。综合治理河长162.45公里，总投资12.51亿元，“十四五”期间规划投资12.51亿元。

城区防洪治涝工程。继续实施福州江北城区防山洪防治及生态补水工程；开展福州科学城防洪排涝工程、滨海新城三溪水库分洪隧洞工程、滨海新城水系建设和连江贵安核心区防洪排涝工程等工程建设，总投资113.71亿元，“十四五”期间规划投资34.95亿元。

病险水库（闸）常态化除险加固。福清山仔水库、连江松皋水库、罗源下牛洋水库等小型水库，闽侯金沙水闸、连江濑屿水闸、罗源团结塘选屿水闸等大中型水闸进行除险加固；继续实施其它水库（闸）常态化除险加固，总投资5.63亿元，“十四五”期间规划投资5.58亿元。
海堤除险加固及生态化改造。海堤除险加固及生态化改造18.941公里，总投资1.39亿元，“十四五”期间规划投资1.39亿元。

山洪灾害防治。实施3个县（市、区）重点山洪沟治理，优化自动监测站网布局，扩大预警预报信息覆盖面，提升监测预警能力，总投资1.08亿元，“十四五”期间规划投资1.08亿元。

其他防洪排涝工程。开展非城镇地区防洪治涝工程及河道清淤整治，总投资24.82亿元，“十四五”期间规划投资17.34亿元。

（二）水资源保障工程
总投资312.72亿元，“十四五”期间规划投资103.50亿元。

重大水资源保障工程。包括平潭及闽江口水资源配置（福州段）、罗源霍口、闽江口城市群水资源配置提质增效、永泰龙湘等，总投资138.47亿元，“十四五”期间规划投资18.77亿元。

区域引调水工程。包括长乐区朝阳洞拓宽、长乐珠湖引水隧洞工程、东张水库至阳下新局水库水源连通、东张水库至江阴洋边调节库水源连通等引调水工程，总投资17.48亿元，“十四五”期间规划投资8.08亿元。

水库工程。包括罗源昌西等中型水库，规划总投资7.21亿元,“十四五”期间计划投资3.35亿元；包括滨海新城新田水库、闽侯兰田水库等12座小型水库建设，总投资28.19亿元，“十四五”期间规划投资6.70亿元。

水资源节约与保护。包括节水型社会建设项目、水库水源地保护项目，总投资0.15亿元，“十四五”期间规划投资0.15亿元。

农村供水保障工程。7个县市区农村供水提升工程，总投资117.99亿元，“十四五”期间规划投资63.23亿元。

灌区续建配套与现代化改造。加快推进东张大型灌区续建配套与现代化改造工作，总投资3.22亿元，“十四五”期间规划投资3.22亿元。

（三）水生态水环境治理工程

总投资53.93亿元，“十四五”期间规划投资49.35亿元。

流域水生态修复与安全保障工程。重点推进龙江中下游水生态综合修复与治理项目，有序推进福清市龙江中上游宏路桥至大埔大桥段生态修复工程、敖江流域生态修复、长乐鳌头溪流域生态系统综合治理一期工程、下洞江流域绿化提升及亲水公园建设、陈塘港流域绿化提升及亲水公园建设等区域水生态综合修复与治理项目，总投资13.68亿元,“十四五”期间规划投资11.31亿元。

安全生态水系建设。治理河长146.9公里，总投资5.09亿元，“十四五”期间规划投资4.92亿元。

水系连通及农村水系综合整治。有序推进高新区、连江县、闽清县、闽侯县、罗源县、永泰县等县（市、区）水系连通及农村水系综合整治，总投资20.60亿元，“十四五”期间规划投资18.60亿元。
水土保持。继续开展水土流失率大于10%的闽清县流失率集中治理。优先安排“四沿”（沿海、沿江、沿路、沿边）和“四区”（重点区、贫困区、水源区、河道区）治理，有效控制人为水土流失，规划治理水土流失面积40万亩，总投资0.78亿元，“十四五”期间规划投资0.78亿元。

农村水电绿色改造。推进连江县、罗源县等县区农村水电绿色改造，总投资0.17亿元，“十四五”期间规划投资0.17亿元。

其他生态项目工程。推进长乐、闽侯、闽清等生态补水泵站及其他生态改造项目，总投资13.62亿元，“十四五”期间规划投资13.58亿元。

（四）其他项目

包括数字水利、能力建设两大部分，“十四五”期间规划投资14.74亿元。

数字水利工程。包括水文、数字水利、水利工程建设工地可视化管理，“十四五”期间规划投资1.00亿元。

能力建设。包括水利规划、河湖长制建设、移民后扶、水毁工程修复、水利工程设施维修养护、人才队伍建设、法规体系建设、水利风景区建设、水葫芦治理等、福州市智慧水利信息管理系统规划，“十四五”期间规划投资13.74亿元。

二、投资分析

“十四五”期间，我市将积极推进水灾害防治、水资源保障、水生态水环境治理、智慧水利等一批水利项目，估算总投资约600.88亿元，“十四五”规划投资约272.88亿元，比“十三五”规划总投资增长9.02%。
在水安全保障方面，总投资约219.49亿元，“十四五”规划投资约105.29亿元。较之“十三五”投资162.87亿元，减少35.35%。
在水资源保障方面，总投资约312.72亿元，“十四五”规划投资约103.50亿元。较之“十三五”投资77.80亿元，增加33.03%。
在水生态水环境治理方面，总投资53.93亿元，“十四五”规划投资约49.35亿元。对比“十三五”投资9.14亿元，有显著增长。

在水能力方面，包括移民后扶、河湖长制、水利工程设施维修养护、水利人才队伍建设、水法规体系建设、水利风景区建设等，“十四五”规划投资约14.74亿元。

从投资对比可以看出，我市的水利工作重点逐渐由水安全转移到水资源方面来，而且随着市民对健康水生态、宜居水环境的要求，逐步增大对水生态、水环境的治理力度，同时更加重视水利队伍及水利机制体制的建设。
同时根据福建省水利厅印发的《福建省“十四五”水利建设专项规划》，全省“十四五”期间总投资为2103亿元，我市占全省水利投资的比重为12.98%。
 [image: image5.png]E5 @i A" AmBEREEL
(+IURHAEEIR %272.881Z7T)

EfihTHE,
14.74, 5%

1035,38%





  实施效果分析

我市水利发展“十四五”规划立足全方位推动高质量发展超越，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福州篇章，统筹协调开发与保护、兴利与除害、整体与局部、近期与长远的关系，构建洪涝防御、资源配置、生态保障、数字水利等四大体系。规划的实施，将有效推动“县县达标、 乡乡设防”、“山海统筹、南北胡同”， 进一步提升我市的水安全保障水平，具有较好的经济、社会、生态效益。 
经济效益。水利工程建设是促进国民经济稳步增长的重要抓手，具有吸纳投资大、覆盖范围广、建设周期长、产业链条长、 创造就业机会多等特点，能够形成明显的投资乘数效应，可拉动有效投资、带动相关产业发展，促进就业和农民增收、带动消费内需，对做好“六稳”工作、落实“六保”任务具有重要作用。 
社会效益。规划实施后，全市水利基础设施网络将进一步完善，可为高质量发展超越、乡村振兴、“8320”战略布局、海峡两岸融合发展提供坚实的水利支撑和保障，具有显著的社会效益。在持久水安全方面，通过防洪工程建设，实现“县县达标、乡乡设防”；通过除险加固，及时消除水利工程安全隐患，实现“天天安全、百分百安全”，最大程度减少洪涝潮灾害造成的损失，保障人民生命财产安全。在优质水资源方面，通过构建现代化水网，沿海地区资源性、工程性、水质性缺水问题有效缓解，山区城镇供水保障能力显著提升，水资源与经济社会发展布局更加匹配；通过城乡供水一体化建设，将实现城乡居民饮水“同水质、同服务”；通过马祖供水工程建设，可加快促进闽台深度融合发展；通过灌区续建配套与现代化改造，粮食主产区农田基础设施将得到明显改善，农业发展基础将更加稳固。 
生态效益。水利是推动绿色发展的重要纽带，通过枢纽工程蓄丰补枯，跨流域引调水工程均衡配置，可有效减少生活生产用水对生态用水的挤占，进一步提升河流枯季生态基流保障；通过推进流域系统治理，以及加强涉水空间、水资源利用、水土保持等方面的监督管理，全市的河湖生态将进一步向好，农村水生态环境将进一步提升，水源涵养能力将显著提升，生态安全屏障将更加稳固，人民群众获得感、幸福感将得到进一步增强。
  保障措施

一、加强组织领导

各级政府高度重视，大力支持，做好工作部署，落实工作责任，及时研究和解决水利发展改革中遇到的重大问题。加强县市级水利部门以及相关部门的密切沟通、配合，形成高效顺畅的工作体系，进一步推动水利事业发展改革。

二、深化前期工作

切实提高水利前期工作质量，加强项目前期论证，紧密围绕规划目标及任务，做好前期项目储备。加强沟通联动，及时向上级做好沟通汇报，争取更多资金和政策的倾斜，紧密和相关部门联动，做好项目实施的审批、多行业规划衔接、用地、资金等要素保障，促进更多水利项目前期工作提速，落地更多项目开工建设。

三、加大水利投入

进一步加强各政府对水利建设的重视，积极拓宽水利建设资金渠道，积极采用PPP、EPC等水利投资建设模式，鼓励、吸引社会资本参与水利工程建设和管理。

四、建立考评机制

明确工作责任，开展跟踪评估，实行考核奖惩，确立保障规划目标任务的顺利实施和落实执行。各级要层层分解规划明确的目标、指标和建设任务，将主要目标、指标和重大项目建设纳入各级政府工作目标体系，明确工作分工，建立考评机制。进一步健全完善监督检查机制，定期和不定期组织开展专项督察，对规划实施情况进行跟踪评估，强化规划的落实和执行，定期开展总结评估工作。

五、引导社会参与

充分运用网络、电视、广播、杂志、报纸等媒体，多层次、多渠道开展宣传教育，多种形式广泛听取公众对水安全工作的意见，以使规划充分凝聚民意，提高规划的科学性和有效性，促进水安全工作顺利实施。开展水情进社区、进校园活动，提高人民群众的水患意识、节水意识、护水意识和水生态文明意识，形成全社会共同推动水安全工作的良好氛围。

附表1                                          福州市“十四五”规划水利建设项目表

	序号
	项目名称
	项目性质
	建设地点
	主要建设内容
	建设起止时间
	投资（亿元）
	备注

	
	
	
	设区市
	县市
	
	
	总投资
	已完成投资
	“十四五”期间计划投资
	“十四五”以后计划投资
	

	合计
	
	
	
	
	
	600.88
	109.70
	272.88
	218.29
	

	一、水灾害防治
	
	
	
	
	
	219.49
	34.66
	105.29
	79.55
	

	1.1
	闽江干流防洪提升工程
	
	
	
	新建堤防16.205公里，泄洪洞6.9公里，护岸1.937公里，防汛道路15.606公里；新建水闸8座，泵站2座；加固堤防26.793公里；改建堤防2.8公里；固滩防护18.7公里等
	
	31.11
	4.48
	17.97
	8.66
	

	1.1.1
	福州地区大学新校区防洪排涝体系溪源泄洪洞工程
	续建
	福州市
	闽侯县
	新建溪源泄洪洞长约6.9公里，洞径约6.6米，泄流能力为310立方米每秒
	2018-2023
	4.77
	1.42
	3.35
	
	

	1.1.2
	闽江防洪工程福州段（四期闽侯段）
	续建
	福州市
	闽侯县
	加高培厚堤防8.493公里；新建防汛道路8.493公里；新建排涝闸1座；新建排涝泵站1座
	2019-2025
	2.44
	1.66
	0.78
	
	

	1.1.3
	闽江防洪工程福州段（三期永泰段）
	续建
	福州市
	永泰县
	新建堤防7.113公里，护岸1.937公里，防汛道路7.113公里，新建水闸4座，穿堤涵管6座，旱闸1座
	2016-2022
	1.80
	1.40
	0.40
	
	

	1.1.4
	仓山区城门段
	拟建
	福州市
	仓山区
	加固提升堤防1.8公里，改建2.8公里
	2023-2025
	0.80
	
	0.80
	
	

	1.1.5
	仓山区天福段
	拟建
	福州市
	仓山区
	新建堤防0.642公里，拆除原天福水闸，新建螺城泵站、螺城水闸，水闸净宽21米
	2022-2027
	3.40
	
	0.01
	3.39
	

	1.1.6
	仓山区螺洲段
	拟建
	福州市
	仓山区
	加固提升堤防2公里
	2023-2026
	0.30
	
	0.01
	0.29
	

	1.1.7
	仓山区淮安至螺洲大桥段
	拟建
	福州市
	仓山区
	固滩防护18.7公里（不含湿地公园段2公里）
	2023-2027
	5.00
	
	0.02
	4.98
	

	1.1.8
	闽侯县青口段
	拟建
	福州市
	闽侯县
	新建堤防4.45公里，水闸1座
	2021-2025
	6.60
	
	6.60
	
	

	1.1.9
	闽侯县龙祥岛段
	拟建
	福州市
	闽侯县
	加固海堤14.5公里
	2020-2025
	4.50
	
	4.50
	
	

	1.1.10
	闽清县梅埔、猴山段
	拟建
	福州市
	闽清县
	建设堤防护岸4公里
	2023-2025
	1.50
	
	1.50
	
	

	1.2
	闽江治理
	
	
	
	
	
	29.25
	5.66
	14.48
	9.12
	

	1.2.1
	闽侯县淘江及其支流防洪工程
（闽江下游南港南岸防洪五期工程）
	续建
	福州市
	闽侯县
	整治河长33.529公里，新建防洪堤55.13公里，加高加固防洪堤8.827公里
	2018-2030
	13.60
	1.48
	3.00
	9.12
	

	1.2.2
	闽侯县闽江下游南岸防洪六期工程
	续建
	福州市
	闽侯县
	新建防洪堤0.85公里，加固防洪堤6.742公里；2座泵站；5座水闸
	2019-2022
	6.62
	2.37
	4.25
	
	

	1.2.3
	福建闽江水口电站枢纽坝下水道治理与通航改善工程（小箬乡）
	续建
	福州市
	闽侯县
	防洪堤0.5公里，排涝闸1座；排涝泵站1座，流量30.5立方米每秒，滞洪区1处。
	2020-2023
	1.44
	0.01
	1.43
	
	

	1.2.4
	闽侯县乌龙江大道（上街段）防洪堤
	续建
	福州市
	闽侯县
	新建永丰驾校至橘园洲大桥段防洪堤5.476公里
	2018-2023
	2.80
	1.80
	1.00
	
	

	1.2.5
	闽江下游南港南岸防洪二期工程
	拟建
	福州市
	高新区
	江口水闸拆除重建及防洪堤扫尾工程
	2021-2022
	0.20
	
	0.20
	
	

	1.2.6
	闽清县闽江、梅溪、安仁溪防洪治理工程
	拟建
	福州市
	闽清县
	建设防洪堤护岸20公里
	2022-2025
	4.60
	
	4.60
	
	

	1.3
	中小河流治理
	
	
	
	治理河长162.45公里
	
	12.51
	
	12.51
	
	

	1.4
	城区防洪治涝工程
	
	
	
	继续实施福州江北城区防山洪防治及生态补水工程；开展福州科学城防洪排涝工程、福州滨海新城三溪水库分洪隧洞工程、福州滨海新城水系建设和连江贵安核心区防洪排涝工程等工程建设；谋划晋安河周边区域排涝标准提升工程。
	
	113.71
	23.45
	34.95
	55.31
	

	1.5
	海堤除险加固及生态化改造
	
	
	
	海堤除险加固及生态化改造18.941公里
	
	1.39
	
	1.39
	
	

	1.6
	病险水库除险加固
	
	
	
	开展福清山斗仔水库、连江松皋水库、罗源下牛洋水库等小型水库除险加固，推进小型水库常态化除险加固。
	
	0.40
	
	0.40
	
	

	1.7
	病险水闸除险加固
	
	
	
	开展闽侯金沙水闸、连江金牌水闸、罗源团结塘选屿水闸等大中型水闸进行除险加固；十八孔水闸、克凤五门闸进行拆除重建；继续实施其它水库（闸）常态化除险加固。
	
	5.23
	0.05
	5.18
	
	

	1.8
	山洪灾害防治
	
	
	
	实施3个县（市、区）重点山洪沟治理，优化自动监测站网布局，扩大预警预报信息覆盖面，提升监测预警能力。
	
	1.08
	
	1.08
	
	

	1.9
	其他防洪排涝工程
	
	
	
	开展非城镇地区防洪治涝工程及河道清淤整治等
	
	24.82
	1.02
	17.34
	6.46
	

	二、水资源保障工程
	
	
	
	
	
	312.72
	72.47
	103.50
	136.75
	

	2.1
	重大水资源保障工程
	
	
	
	
	
	138.47
	57.35
	18.77
	62.35
	

	2.1.1
	福建省平潭及闽江口水资源配置工程（福州段）
	续建
	福州市
	长乐区,闽侯县,永泰县,平潭县,福清市
	年引调水量87000万立方米，设计流量32立方米每秒，输水线路181.58公里
	2017-2022
	54.60
	38.35
	16.25
	
	

	2.1.2
	罗源霍口水库
	续建
	福州市
	罗源县
	总库容29700万立方米，电站装机容量6万千瓦
	2017-2022
	20.52
	19.00
	1.52
	
	

	2.1.3
	闽江口城市群水资源配置提质增效工程
	拟建
	福州市
	鼓楼区,台江区,仓山区,马尾区,晋安区,长乐区，永泰县
	多年平均供水量约5.1亿立方米。新建龙湘大型水库1座，总库容2.8亿立方米，新建输水线路170公里
	2023-2028
	32.35
	
	0.50
	31.85
	

	2.1.4
	永泰龙湘水库
	拟建
	福州市
	永泰县
	总库容28500万立方米，电站装机容量10万千瓦
	2021-2030
	31.00
	
	0.50
	30.50
	

	2.2
	区域引调水工程
	
	
	
	
	
	17.48
	0.10
	8.08
	9.30
	

	2.2.1
	长乐区朝阳洞拓宽工程
	拟建
	福州市
	长乐区
	新建两条隧洞净宽为12米，将朝阳洞净宽拓宽至18米，设置进水口控制闸；将隧洞相连较窄河段拓宽至20米
	2021-2023
	2.78
	0.10
	2.68
	
	

	2.2.2
	长乐珠湖引水隧洞工程
	拟建
	福州市
	长乐区
	洞长5900m，引渠长1700m
	2025-2027
	3.80 
	
	1.00 
	2.80 
	

	2.2.3
	东张水库至阳下新局水库水源连通工程
	拟建
	福州市
	福清市
	输水线路总长12.7公里
	2020-2030
	5.42 
	
	2.22 
	3.20 
	

	2.2.4
	东张水库至江阴洋边调节库水源连通工程
	拟建
	福州市
	福清市
	输水线路总长24.3公里
	2020-2030
	5.48
	
	2.18
	3.30
	

	2.3
	中型水库
	
	
	
	加快罗源昌西等中型水库建设。
	2019-2024
	7.21
	3.86
	3.35
	
	

	2.4
	小型水库
	
	
	
	推进滨海新城新田水库、闽侯兰田水库等12座小型水库建设，总库容5973万立方米。
	
	28.19
	0.00
	6.70
	21.50
	

	2.5
	水资源节约与保护
	
	
	
	推进节水型社会建设和水库水源地保护达标建设
	
	0.15
	0.00
	0.15
	0.00
	

	2.6
	农村供水保障工程
	
	
	
	7个县市新建、扩建、改造利用规模化供水工程和简易自来水设施巩固提升，同步建成智能化供水管理系统和调度中心
	
	117.99 
	11.16 
	63.23 
	43.60 
	

	2.7
	灌区续建配套与节水改造
	
	
	
	加快推进东张大型灌区续建配套与现代化改造工作，恢复灌溉面积 12.8万亩
	
	3.22
	0.00
	3.22
	0.00
	

	三、水生态水环境治理工程
	
	
	
	
	
	53.93 
	2.58 
	49.35 
	2.00 
	

	3.1
	流域水生态修复与安全保障工程
	
	
	
	
	
	13.68
	2.37
	11.31
	
	

	3.1.1
	福州龙江中下游综合治理工程
	在建
	福州市
	福清市
	建设范围为龙江南门闸至海口特大桥，建设项目包括南北江滨路、排涝闸泵、景观滞洪湖、重塑河道、生态驳岸、生态修复、生态湿地、智慧水利（联排联调）等
	2021-2024
	10.42 
	2.34 
	8.09 
	
	

	3.1.2
	长乐鳌头溪流域生态系统综合治理一期工程
	拟建
	福州市
	长乐区
	对长乐区鳌头溪（奎桥至郑和东路）进行综合自理，全场1.6公里
	2021-2022
	0.59 
	
	0.59 
	
	住建局

	3.1.3
	下洞江流域绿化提升及亲水公园建设
	拟建
	福州市
	长乐区
	按照活力新城示范河段、魅力文化展示河段、湿地水生活体验河段的规划意向，对万星广场-会堂路段2公里河道、会堂路-机场高速路段4.5公里河道、机场高速路-洋屿水闸段沿岸4公里河道进行景观提升，以架空步道和生态绿道为主线，穿插串珠公园，打造河道生态走廊。
	2021-2025
	0.75 
	
	0.75 
	
	住建局

	3.1.4
	陈塘港流域绿化提升及亲水公园建设
	拟建
	福州市
	长乐区
	按照宜居新生活展示河段和临海慢生活体验河段的规划意向，对渡桥闸-集仙村委会沿岸4.5公里河道、三星园-西湖公园3公里河道、漳东线-河口国家湿地公园5公里河道进行景观改造，根据沿河景观特点，形成古镇、商业、花田、湿地等特色景观带。
	2021-2025
	1.10 
	
	1.10 
	
	住建局

	3.1.5
	福清市龙江中上游宏路桥至大埔大桥段生态修复工程
	拟建
	福州市
	福清市
	治理河长2公里，保护人口0.22万人，保护耕地0.102万亩
	2021-2022
	0.40 
	
	0.40 
	
	

	3.1.6
	敖江流域水生态修复
	拟建
	福州市
	连江县
	新建贵安港里坂河滩公园、东江滨公园、杉塘至幕浦段外江滨湿地公园
	2021-2025
	0.42 
	0.04 
	0.38 
	
	

	3.2
	安全生态水系建设
	
	
	
	实施146.89公里安全生态水系建设项目。
	
	5.09
	0.17
	4.92
	
	

	3.3
	水系连通及农村水系综合整治
	
	
	
	河道治理与生态修复111.88公里，滞洪湖182亩等。
	
	20.60
	
	18.60
	2.00
	

	3.4
	水土保持
	
	
	
	有效控制人为水土流失，规划治理水土流失面积40万亩。
	
	0.78
	
	0.78
	
	

	3.5
	农村水电绿色改造
	
	
	
	推进连江县、罗源县等县区农村水电绿色改造。
	
	0.17
	
	0.17
	
	

	3.6
	其他生态项目
	
	
	
	推进长乐、闽侯、闽清等生态补水泵站及其他生态改造项目
	
	13.62
	0.04
	13.58
	
	

	四、数字水利
	
	
	
	推进水文现代化和数字水利建设。
	
	1.00
	
	1.00
	
	

	五、能力建设
	
	
	
	实施水利规划、河湖长制建设、移民后扶、水毁工程修复、水利工程设施维修养护、人才队伍建设、法规体系建设、水利风景区建设、水葫芦治理等建设。
	
	13.74
	
	13.74
	
	


附表2         福州市城区防洪治涝项目名录表
	设区市
	续建项目
	拟建、储备项目

	福

州

市
	福州江北城区防山洪防治及生态补水（高水高排）工程、福州地区大学新校区旗山湖工程、福州高新区“两园”排涝工程、闽侯县荆溪镇溪下排涝站、连江县浦口片区防洪排涝工程
	福州市轨道交通2号线竹岐停车场及苏洋站防洪排涝工程、福州滨海新城三溪水库分洪隧洞工程、福州滨海新城水系建设、潭头克风五门闸滞洪区建设、连江县贵安核心区防洪排涝工程、罗源县城区及起步溪治涝工程、马尾魁峰排涝二站、马尾亭江中心区排涝工程（二期）、马尾区闽安溪（白眉水库坝址下游流域）防洪工程、闽侯县荆溪镇高排渠道工程、闽侯县桐口溪大匠公司至光明谷路桥河段应急疏浚工程、闽侯县白沙花纹排涝站、塔前地铁排涝工程、福州新区琯头段防洪工程、连江敖江下游幕浦片、洪塘片防洪排涝工程、闽清县坂东镇区防洪排涝工程(高水高排）、侯官排涝站扩容改造、邱阳河扩宽工程、五后溪河道建设工程和新锋溪、蓬莱溪河道综合整治工程。储备项目：晋安河周边区域排涝标准提升工程、福州市魁岐排涝三站工程、南台岛排涝站排涝能力提升工程、福州科学城学城河开挖、大清坑引洪洞工程、星湖、南湖、五蓬湖三座蓄滞湖体建设以及高水高排（兼具补水）隧洞工程。


附表3        福州市大中型病险水闸除险加固名录表

	设区市
	大型水闸
	中型水闸

	福

州

市
	　
	闽侯县金沙水闸、闽侯县金水湖水闸、闽侯县白沙水闸、长乐十八孔水闸、长乐克凤五门闸、连江獭屿水闸、连江金牌水闸、连江青屿水闸、罗源县团结塘选屿水闸、罗源县团结塘北山水闸、罗源县连沃水闸、鉴江盐场海堤1#排洪闸、连江青屿水闸、以及永泰县10座水闸


附表4  福州市海堤除险加固及生态化改造工程名录表

	设区市
	续建项目
	拟建、储备项目

	福

州

市
	　
	文岭梅花海堤除、泽岐西海海堤、壳港海堤（泽岐段、前薛段）、后洋菜垱滩海堤、江镜前华海堤、龙洋海堤、松山围垦海堤、鉴江盐场海堤、鉴江海堤、碧里濂澳海堤


附表5            福州市区域引调水工程名录表

	设区市
	续建项目
	拟建、储备项目

	福

州

市
	　福建省平潭及闽江口水资源配置工程（福州段）
	闽江口城市群水资源配置提质增效工程、长乐区朝阳洞拓宽工程、长乐珠湖引水隧洞工程、东张水库至阳下新局水库水源连通工程、东张水库至江阴洋边调节库水源连通工程


附表6             福州市中型水库名录表

	设区市
	续建项目
	拟建、储备项目

	福

州

市
	　罗源昌西水库
	


附表7             福州市小型水库名录表
	设区市
	续建项目
	拟建、储备项目

	福州市
	
	福州滨海新城新田水库、福州滨海新城石门水库、福州滨海新城前塘湖水库、福清东华水库、福清新局水库、福清洋楼水库、闽侯兰田水库、连江九龙水库、罗源铁香炉水库、罗源八一水库。储备项目：连江凤岩可垅水库、连江横溪水库、连江西溪水库、龙潭峡水库扩建工程、罗源县洪洋水库、罗源县上娄洋水库、罗源县坑里水库、闽清县石潭溪水库、闽清县五台水库



