附件2

社会投资仓储项目保留的审批事项清单（27项）

| 序号 | 审批阶段 | 审批部门 | 审批事项名称 | 承诺时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项用地规划许可阶段 | 发改委 | *企业投资项目备案 | 即办 |
| 2 |  | 自然资源和规划局 | *建设用地规划许可证核发 | 6个工作日 |
| 3 |  | 发改委 | 节能审查 | 3个工作日 |
| 4 |  | 生态环境局 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 4个工作日/ 3个工作日 |
| 5 |  | 自然资源和规划局 | 海域使用权审核 | 6个工作日 |
| 6 |  |  | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 6个工作日 |
| 7 |  | 水利局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 5个工作日 |
| 8 |  |  | 洪水影响评价审批 | 6个工作日 |
| 9 |  | 林业局 | 建设项目使用林地及在森林和野生动物类型自然保护区建设审批（核） | 20个工作日 |
| 序号 | 审批阶段 | 审批部门 | 审批事项名称 | 承诺时限 |
| 10 | 工程建设许可阶段 | 自然资源和规划局 | *建设工程规划许可证（含临时用地）核发 | 8个工作日 |
| 11 |  | 自来水公司 | *非新建住宅小区用水申请 | 5个工作日 |
| 12 |  | 供电公司 | *福州市区专变用户业扩工程用电申请 | 7个工作日 |
| 13 |  | 华润燃气 | *单位用户管道燃气安装申请 | 7个工作日 |
| 14 |  | 广电网络 | *广播电视网络报装 | 6个工作日 |
| 15 | 施工许可阶段 | 建设局 | *建设工程消防设计审查 | 3个工作日 |
| 16 |  |  | *建筑工程施工许可证核发 | 2个工作日 |
| 17 |  | 人防办 | *应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 3个工作日 |
| 18 |  | 建设局 | 城镇污水排入排水管网许可 | 5个工作日 |
| 19 |  | 园林中心 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 4个工作日 |
| 20 |  | 交警支队 | 在道路上占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设 施，影响交通安全的工程建设审批 | 3个工作日 |
| 21 |  | 城管委 | 市政设施建设类审批 | 3个工作日 |
| 序号 | 审批阶段 | 审批部门 | 审批事项名称 | 承诺时限 |
| 22 | 竣工验收阶段 | 建设局 | *建设工程消防验收备案或建设工程消防验收 | 即办/5个工作日 |
| 23 |  |  | *建设工程质量竣工验收监督 | 5个工作日 |
| 24 |  | 自然资源和规划局 | *建设工程规划条件核实与土地核验 | 8个工作日 |
| 25 |  | 人防办 | *人防工程竣工验收备案 | 2个工作日 |
| 26 |  | 建设局 | *建设工程档案专项验收（接收） | 4个工作日 |
| 27 |  |  | *房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 即办 |